РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от  «29» августа 2013г. № 375

г. Железногорск – Илимский

«О ходе реализации в 2013 году долгосрочной

целевой программы «Развитие социальной

инфраструктуры в Нижнеилимском

муниципальном районе на 2011-2015 годы»

Заслушав информацию начальника отдела строительства и архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района  Боганюк Н.Н. о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие социальной инфраструктуры в Нижнеилимском муниципальном районе на 2011-2015 годы», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

# РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие социальной инфраструктуры в Нижнеилимском муниципальном районе на 2011-2015 годы» принять к сведению (прилагается).

# Председатель

Думы Нижнеилимского муниципального района                                                   С.В.Жирнов

Приложение

к  Решению Думы

Нижнеилимского

муниципального района

от 29 августа 2013 г. № 375

Информация

«О ходе реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы «Развитие социальной инфраструктуры в Нижнеилимском муниципальном районе на 2011-2015 годы»

Долгосрочная целевая программа «Развитие социальной инфраструктуры Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 годы» (далее – Программа) разработана в целях обеспечения функционирования социальной сферы на территории Нижнеилимского муниципального района.

Программа разработана отделом строительства и архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района на основании предложений, представленных муниципальными учреждениями администрации района.

Исполнителями Программы являются:

- Отдел строительства и архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района;

- Финансовое управление Нижнеилимского муниципального  района;

- МУ «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» администрации Нижнеилимского муниципального района.

- Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района

5.   Проектные и подрядные организации, привлеченные на основании итогов торгов.

Для достижения целей Программы по  обеспечению устойчивого функционирования социальной инфраструктуры Нижнеилимского  муниципального района разработана система программных мероприятий общей ориентировочной стоимостью 341,098 млн.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств и заказчиками по проведению работ являются:

1. По новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности муниципальных объектов - администрация Нижнеилимского муниципального района.

2. По капитальному ремонту  - соответствующие муниципальные учреждения.

Финансовое обеспечение исполнения мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетов всех уровней, в том числе:

- подготовка и государственная экспертиза проектно-сметной документации выполняются за счет районного бюджета,

-финансирование нового строительства осуществляются  в рамках реализации соответствующих региональных долгосрочных целевых программ при условии софинансирования из бюджета района;

-финансирование капитального ремонта объектов осуществляется за счет средств, предусмотренных   в сметах  расходов муниципальных учреждений с привлечением субсидий из федерального и областного бюджета  в соответствии с действующим законодательством и в рамках действующих долгосрочных целевых программ.

В  бюджете Нижнеилимского муниципального района на 2013 год  на реализацию мероприятий Программы предусмотрено  11,11 млн.руб., в том числе 4,56 млн.руб. за счет субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

По состоянию на 15.08.2013г. за счет средств местного бюджета освоено капитальных вложений в объеме 3,34 млн.руб., в том числе на:

- разработку, государственную экспертизу проектно-сметной

документации  на строительство, реконструкцию и капитальный

ремонт детских садов, общеобразовательных школ

и объектов культуры                                                                                                    - 1,78 млн.руб.

-приобретение в муниципальную собственность детсада «Мишутка» в

г.Железногорске-Илимском                                                                                        - 1,56 млн.руб.

Получены положительные заключения государственной экспертизы по:

- проектно-сметной  документации на реконструкцию детсада «Аленушка» в п.Новая Игирма;

- проектной документации на строительство детсада на 110 мест в г.Железногорске-Илимском;

В настоящее время на  рассмотрении в ГАО ИО «Ирэкспертиза»  находится сметная документация по капитальному ремонту детсада 2-56 в г.Железногорске-Илимском,  строительству детсада на 110 мест в г.Железногорске-Илимском и реконструкции пристроев МОУ ДОД «ЦДШИ»

Заключены муниципальные контракты

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ «Рудногорская СОШ»;

- на устройство ограждения здания МОУ ДОД «ЦДШИ»

В стадии размещения находится  муниципальный заказ на разработку проектной документации на строительство детсада на 49 мест в п.Чистополянский.

До конца 2013 года планируется:

1.По объектам образования

- получить положительные заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства детского сада на 110 мест в г.Железногорске-Илимском, капитального ремонта детсада 2-56 в г.Железногорске-Илимском и капитального ремонта зданий МОУ «Семигорская СОШ» и МОУ «Железногорская СОШ № 1»

- завершить разработку проектной документации на строительство детсада на 49 мест в п.Чистополянский и передать ее  на государственную экспертизу;

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания МОУ «Рудногорская СОШ» и передать ее  на проверку определения достоверности определения сметной стоимости в ГАУ ИО «Ирэкспертиза»;

-произвести оплату согласно графика, предусмотренного условиями муниципального контракта с ОАО «РЖД» на приобретение в муниципальную собственность детского сада «Мишутка» в г.Железногорске-Илимском.

2. По объектам культуры

- получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции пристроев МОУ ДОД «ЦДШИ»

- выполнить ограждение территории здания МОУ ДОД «ЦДШИ».

3. На основании полученных положительных заключений государственной экспертизы по проектно-сметной документации провести работу в Правительстве Иркутской области по включению в действующие региональные долгосрочные целевые программы с началом финансирования в 2014 году и на плановый период 2015-2016 годы следующих объектов:

1. Строительство:

-детский сад на 110 мест в г.Железногорске-Илимском;

-СДК на 100 мест в п.Шестаково.

2. Реконструкция:

-детский сад «Аленушка» в п.Новая Игирма;

-здание МОУ ДОД «ЦДШИ».

3. Капитальный ремонт:

-детский сад 2-56 в г.Железногорске-Илимском

-здание МОУ «Семигорская СОШ»;

-здание МОУ «Железногорская СОШ № 1»

Мэр Нижнеилимского муниципального района                                                      Н.И.Тюхтяев

Исп. Боганюк Н.Н.

Т. 33731