Российская Федерация

Иркутская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

Нижнеилимского муниципального округа

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

От «__»___________2026 года № ______

г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в постановление Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 декабря 2025 года № 1454 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»

на 2026-2031 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Иркутской области от 23 апреля 2025 года № 25-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования «Нижнеилимский район» Иркутской области, путем их объединения», постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», решением думы Нижнеилимского муниципального округа от 25 сентября 2025 года № 12 «Об утверждении Положения о порядке правопреемства органов местного самоуправления Нижнеилимского муниципального округа», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь Уставом Нижнеилимского муниципального округа, Администрация Нижнеилимского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 декабря 2025 года № 1454 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2026-2031 годы»:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 декабря 2025 года № 1454 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2026-2031 годы» читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра округа по строительству и ЖКХ Науменко А.В.

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа				                    П. Н. Березовский

Рассылка: в дело, УСиА, Управление финансов, ОСЭР, ОБУиО.

Козлова М.В.

тел. 8(39566) 3-10-57

Приложение
к постановлению Администрации

Нижнеилимского муниципального округа 
от «____» ____________ 2026 года № _____

Муниципальная программа
«Благоустройство территории»
на 2026-2031 годы

(далее – Муниципальная программа)

ГЛАВА 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»; 6. Устав Нижнеилимского муниципального округа; 7. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Чистый город Железногорск-Илимский» (далее – МКУ «Чистый город»); 2. Управление строительства и архитектуры Администрации Нижнеилимского муниципального округа |
| 4 | Участники муниципальной программы | 1. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды»; 2. Жители населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов; 3. Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в выполнении работ по благоустройству общественных территорий; 4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Нижнеилимского муниципального округа; 5. Территориальные отделы Администрации Нижнеилимского муниципального округа; 6. Отдел благоустройства и озеленения Администрации Нижнеилимского муниципального округа. |
| 5 | Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории Нижнеилимского муниципального округа |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального округа; 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа; 3. Повышение качества и комфорта общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа; 4. Повышение уровня благоустройства Нижнеилимского муниципального округа и качества жизни населения. |
| 7 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства; 2. Формирование современной городской среды; 3. Благоустройство общественных пространств на сельских территориях; 4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства. |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| 9 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 544 677,2 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 155 031,8 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2029 год – 100 682,8 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 11 551,30 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 11 551,3 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 19 170,0 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 19 170,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 531 955,9 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 124 310,5 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2029 год – 100 682,8 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования в рамках Подпрограммы № 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» составляет 500 727,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 114 533,1 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2029 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 500 727,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 114 533,1 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2029 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования в рамках Подпрограммы № 2 «Формирование современной городской среды» составляет 17 254,5 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 13 803 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 3 451,5 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 11 551,3 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 11 551,3 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 737,3 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 737,3 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 4 965,9 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 1 514,4 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 3 451,5 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования в рамках Подпрограммы № 3 «Благоустройство общественных пространств на сельских территориях» составляет 2 678,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 2 678,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 1 928,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 1 928,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 750,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 750,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования в рамках Подпрограммы № 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства» составляет 24 017,7 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 24 017,7 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 16 504,7 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 16 504,7 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 7 513,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 7 513,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%; 2. Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%; 3. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» – 100%; 4. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом – 100%. 5. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Нижнеилимском муниципальном округе. 6. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, на территории Нижнеилимского муниципального округа. 7. Увеличение количества благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа. 8. Увеличение количества благоустроенных общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа. 9. Обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического и технического состояния территорий Нижнеилимского муниципального округа. 10. Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. |

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относятся:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

3. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

4. Организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с утвержденными правилами благоустройства территории муниципального округа.

Муниципальная программа направлена на кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение количества городов с неблагоприятной средой, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время при реализации Администрацией Нижнеилимского муниципального округа собственных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1. Недостаточный уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Недостаточный уровень содержания общественных территорий;

3. Недостаточный уровень содержания объектов муниципальной собственности, расположенных в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом;

4. Высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

5. Отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

6. Несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий нормативным требованиям;

7. Зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

8. Недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

9. Неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

10. Недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В городе Железногорске-Илимском работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняет МКУ «Чистый город». По состоянию на 2025 год, на территории города Железногорска-Илимского имеется 65,25 км дорог общего пользования местного значения, требующих систематического выполнения работ по их содержанию.

В городе Железногорске-Илимском работы по содержанию общественных территорий, в состав которых входят, в том числе, детские игровые и спортивные площадки, выполняет МКУ «Чистый город». По состоянию на 2025 год, на территории города Железногорска-Илимского имеется 62 общественных территорий, требующих систематического выполнения работ по их содержанию.

В городе Железногорске-Илимском работы по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, выполняет МКУ «Чистый город». По состоянию на 2025 год, на территории города Железногорска-Илимского имеется 38 аварийных многоквартирных домов и 4 многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в которых расположены объекты муниципальной собственности. Указанные объекты муниципальной собственности требуют систематического выполнения работ по их содержанию.

В МКУ «Чистый город» на праве оперативного управления переданы следующие объекты муниципальной собственности: стадион «Горняк», стадион «Строитель», а также остановочный павильон с залом ожидания. Указанные объекты муниципальной собственности требуют систематического выполнения работ по их содержанию.

В период с 2017 по 2025 годы в рамках осуществления своих полномочий администрациями населенных пунктов, входящих в состав Нижнеилимского муниципального района, проводились работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. Работа проводилась посредством их участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», региональных проектов Иркутской области «Народные инициативы» и «Есть решение».

По состоянию на 2025 год, на территории Нижнеилимского муниципального округа имеется 115 общественных территорий, из которых 82 общественных территорий требуют благоустройства.

По состоянию на 2025 год, на территории Нижнеилимского муниципального округа имеется 275 дворовых территорий многоквартирных домов, из которых 237 дворовых территорий многоквартирных домов требуют благоустройства.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов Администрация Нижнеилимского муниципального округа вынуждена заниматься решением текущих задач, проводить точечные мероприятия по благоустройству населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, в основном направленные на содержание уже существующих объектов муниципальной собственности и поддержание их в исправном состоянии.

В целях преодоления сложившихся за последние годы негативных тенденций в сфере благоустройства и в рамках продолжения мероприятий, начатых в 2017 году, разработана настоящая Муниципальная программа.

ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Достижение цели Муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального округа;

2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа.

3. Повышение качества и комфорта общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа;

4. Повышение уровня благоустройства Нижнеилимского муниципального округа и качества жизни населения.

Структура Муниципальной программы включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма № 1 – «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» на 2026-2031 годы (Приложение № 1 к Муниципальной программе);

2. Подпрограмма № 2 – «Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы (Приложение № 2 к Муниципальной программе).

3. Подпрограмма № 3 – «Благоустройство общественных пространств на сельских территориях» на 2026-2031 годы (Приложение № 3 к Муниципальной программе).

4. Подпрограмма № 4 – «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства» на 2026-2031 годы (Приложение № 4 к Муниципальной программе).

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы Нижнеилимского муниципального округа о бюджете Нижнеилимского муниципального округа на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Для реализации мероприятий Муниципальной программы планируется привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, иных источников.

Объем и источники финансирования Муниципальной программы представлены в Приложении № 5 к Муниципальной программе.

ГЛАВА 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются:

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%;

2. Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%;

3. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» – 100%;

4. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом – 100%.

5. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Нижнеилимском муниципальном округе.

6. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, на территории Нижнеилимского муниципального округа.

7. Увеличение количества благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа.

8. Увеличение количества благоустроенных общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа.

9. Обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического и технического состояния территорий Нижнеилимского муниципального округа.

10. Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области.

Показатели результативности Муниципальной программы представлены в Приложении № 6 к Муниципальной программе.

ГЛАВА 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Муниципальной программы сопряжена с рядом рисков: финансовых, макроэкономических, техногенных и экологических, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием Муниципальной программы за счет местного бюджета.

Макроэкономические риски связаны с возможным возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий Муниципальной программы.

Техногенные и экологические риски связаны с возможным возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений и их переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Муниципальной программы предусматривается:

1. Формирование эффективной системы управления Муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Муниципальной программы;

2. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации Муниципальной программы;

3. Проведение мониторинга реализации Муниципальной программы и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей результативности Муниципальной программы, а также мероприятий Муниципальной программы;

4. Перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных результатов.

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 1
к Муниципальной программе

Подпрограмма № 1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства»
на 2026-2031 годы

(далее – Подпрограмма № 1)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1

| № п/п | Наименование характеристик Подпрограммы 1 | Содержание характеристик Подпрограммы № 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки Подпрограммы № 1 | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Устав Нижнеилимского муниципального округа; 6. Постановление Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель Подпрограммы № 1 | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители Подпрограммы № 1 | Муниципальное казенное учреждение «Чистый город Железногорск-Илимский» (далее – МКУ «Чистый город») |
| 4 | Участники Подпрограммы № 1 | - |
| 5 | Цель Подпрограммы № 1 | Обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального округа |
| 6 | Задачи Подпрограммы № 1 | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа; 2. Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа; 3. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город»; 4. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом |
| 7 | Сроки реализации Подпрограммы № 1 | 2026-2031 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования Подпрограммы № 1 | Общий объем финансирования в рамках подпрограммы № 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» составляет 500 727,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 114 533,1 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2029 год –97 231,3 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 500 727,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 114 533,1 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,0 тыс. рублей; 2029 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,3 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы № 1 | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%; 2. Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%; 3. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» – 100%; 4. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом – 100%. |

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Целью Подпрограммы № 1 является обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Достижение цели Подпрограммы № 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в том числе путем:

– очистки от мусора, грязи и посторонних предметов полосы отвода, проезжей части автомобильных дорог, тротуаров с вывозом и утилизацией на полигонах;

– поддержания элементов системы водоотвода в чистоте и порядке;

– проведения противопаводковых мероприятий;

– мойки покрытий автомобильных дорог, поливки (увлажнения) проезжей части автомобильных дорог;

– обеспыливания проезжей части автомобильных дорог;

– восстановления сцепных свойств проезжей части автомобильных дорог;

– очистки и мойке дорожных знаков, замены поврежденных дорожных знаков;

– ухода за разметкой пешеходных переходов, нанесения вновь и восстановления изношенной разметки пешеходных переходов с удалением остатков старой разметки;

– очистки и мойки ограждений;

– исправления и замены поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций ограждений;

– уборки и мойки остановок общественного транспорта, окраски, замены поврежденных и установки недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на остановках общественного транспорта;

– выполнения иных работ по содержанию автомобильных дорог;

2. Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в том числе путем:

– организации уборки общественных территорий;

– сбора, вывоза отходов производства и потребления;

– поддержания в исправном и надлежащем состоянии малых архитектурных форм;

– проведения мероприятий по охране озелененных территорий;

– воспроизводства зеленых насаждений;

– выполнения иных работ по содержанию общественных территорий;

3. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город».

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в том числе путем:

– ремонта и поддержания в исправном состоянии кровель, внутренних и внешних инженерных сетей;

– выполнения работ, направленных на обеспечение энергоснабжения и повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности;

– выполнения работ, связанных с нормализацией воздушно-теплового режима объектов муниципальной собственности (ремонт систем отопления и приточной вентиляции);

– выполнения работ, связанных с нормализацией работы систем водоснабжения и водоотведения объектов муниципальной собственности;

– оснащения приборами учета используемых коммунальных ресурсов (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения);

– оборудования объектов муниципальной собственности системами автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, их модернизации;

– обеспечения охраны объектов муниципальной собственности;

– уборка помещений объектов муниципальной собственности от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;

– выполнения иных работ по содержанию объектов муниципальной собственности;

4. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом.

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в том числе путем:

– выполнения аварийных работ по ремонту и нормализации функционирования систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в многоквартирных домах, в которых расположены объекты муниципальной собственности;

– ремонта и поддержания в исправном состоянии кровель многоквартирных домов, в которых расположены объекты муниципальной собственности;

– ремонта и поддержания в исправном состоянии общедомового имущества многоквартирных домов, в которых расположены объекты муниципальной собственности;

– выполнения иных работ по содержанию объектов муниципальной собственности.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Система мероприятий Подпрограммы № 1 представлена в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 1 являются:

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%;

2. Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа – 100%;

3. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» – 100%;

4. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом – 100%.

Показатели результативности Подпрограммы № 1 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме № 1.

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 1 к Подпрограмме № 1

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Показатель результативности Подпрограммы № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель Подпрограммы № 1: Обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 49 670,9 | 22 228,4 | 1 500,0 | 1 500,0 | 8 147,5 | 8 147,5 | 8 147,5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 49 670,9 | 22 228,4 | 1 500,0 | 1 500,0 | 8 147,5 | 8 147,5 | 8 147,5 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяйства | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 235 274,8 | 51 633,2 | 20 725,0 | 20 725,0 | 47 397,2 | 47 397,2 | 47 397,2 |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 235 274,8 | 51 633,2 | 20 725,0 | 20 725,0 | 47 397,2 | 47 397,2 | 47 397,2 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Выполнение работ по содержанию общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 9 418,0 | 2 743,0 | - | - | 2 225,0 | 2 225,0 | 2 225,0 | Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 418,0 | 2 743,0 | - | - | 2 225,0 | 2 225,0 | 2 225,0 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 83 536,7 | 13 802,6 | 10 350,0 | 10 350,0 | 16 344,7 | 16 344,7 | 16 344,7 |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 83 536,7 | 13 802,6 | 10 350,0 | 10 350,0 | 16 344,7 | 16 344,7 | 16 344,7 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности в сфере транспортного обслуживания населения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 4 499,4 | 1 219,8 | - | - | 1 093,2 | 1 093,2 | 1 093,2 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 4 499,4 | 1 219,8 | - | - | 1 093,2 | 1 093,2 | 1 093,2 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта, расположенных на территории Нижнеилимского мунципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 12 066,8 | 2 996,4 | 3 550,0 | 3 550,0 | 656,8 | 656,8 | 656,8 |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 12 066,8 | 2 996,4 | 3 550,0 | 3 550,0 | 656,8 | 656,8 | 656,8 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 53 378,5 | 9 143,2 | 5 250,0 | 5 250,0 | 11 245,1 | 11 245,1 | 11 245,1 |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 53 378,5 | 9 143,2 | 5 250,0 | 5 250,0 | 11 245,1 | 11 245,1 | 11 245,1 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие: Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 4 753,4 | 2 361,8 | - | - | 797,2 | 797,2 | 797,2 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 4 753,4 | 2 361,8 | - | - | 797,2 | 797,2 | 797,2 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере жилищного хозяйства | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» |  | 48 128,5 | 8 404,7 | 5 875,0 | 5 875,0 | 9 324,6 | 9 324,6 | 9 324,6 |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 48 128,5 | 8 404,7 | 5 875,0 | 5 875,0 | 9 324,6 | 9 324,6 | 9 324,6 |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме № 1 |  |  |  | 500 727,0 | 114 533,1 | 47 250,0 | 47 250,0 | 97 231,3 | 97 231,3 | 97 231,3 |  |
| в том числе: Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 500 727,0 | 114 533,1 | 47 250,0 | 47 250,0 | 97 231,3 | 97 231,3 | 97 231,3 |  |
| Иные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ № 1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства»
на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации Подпрограммы № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей результативности:

1. Значение показателя результативности «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа» рассчитывается по формуле:

Садi=РадiПадi×100, где:

Садi – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Радi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Падi – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в i-м финансовом году;

2. Значение показателя результативности «Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа» рассчитывается по формуле:

Сотi=РотiКотi×100, где:

Сотi – доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Ротi – количество общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Котi – общее количество общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в i-м финансовом году;

3. Значение показателя результативности «Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город»

Соуi=РоуiКоуi×100, где:

Соуi – доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Роуi – количество объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Коуi – общее количество объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в i-м финансовом году;

4. Значение показателя результативности «Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом» рассчитывается по формуле:

Смкдi=РмкдiКмкдi×100, где:

Смкдi – доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Рмкдi – количество объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Кмкдi – общее объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в i-м финансовом году.

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 2
к Муниципальной программе

Подпрограмма № 2
«Формирование современной городской среды»
на 2026-2031 годы

(далее – Подпрограмма№ 2)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

| № п/п | Наименование характеристик Подпрограммы № 2 | Содержание характеристик Подпрограммы № 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки Подпрограммы № 2 | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»; 6. Устав Нижнеилимского муниципального округа; 7. Постановление Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель Подпрограммы № 2 | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители Подпрограммы № 2 | Управление строительства и архитектуры Администрации Нижнеилимского муниципального округа |
| 4 | Участники Подпрограммы № 2 | 1. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды»; 2. Жители населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов; 3. Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |
| 5 | Цель Подпрограммы № 2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа |
| 6 | Задачи Подпрограммы № 2 | 1. Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа; 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа; 3. Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа. |
| 7 | Сроки реализации подпрограммы 2 | 2026-2031 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования Подпрограммы № 2 | Общий объем финансирования в рамках Подпрограммы № 2 «Формирование современной городской среды» составляет 17 254,5 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 13 803,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 3 451,5 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 11 551,3 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 11 551,3 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 737,3 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 737,3 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 4 965,9 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 1 514,4 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 3 451,5 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы № 2 | 1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Нижнеилимском муниципальном округе. 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, на территории Нижнеилимского муниципального округа. 3. Увеличение количества благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа. |

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Целью Подпрограммы № 2 является повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Достижение цели Подпрограммы № 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Механизм реализации задачи «Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа» предусматривает активное участие жителей населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа в выборе перечня мероприятий по благоустройству общественных территорий, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа», приведен в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.

В случае если общественная территория включена в адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа» (см. Приложение № 1 к Подпрограмме № 2), и данная общественная территория полностью или частично планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с документами территориального планирования Нижнеилимского муниципального округа, при условии одобрения общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» на территории Нижнеилимского муниципального округа в соответствии с утвержденным порядком, такая общественная территория может быть исключена из адресного перечня общественных территорий, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа» (см. Приложение № 1 к Подпрограмме № 2).

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации задачи «Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа» – 1 апреля года, в котором планируется благоустройство общественных территорий, за исключением:

1) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

2) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года, в котором планируется благоустройство общественных территорий.

Дополнительно, в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа» запланированы мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены общественные территории, не стоящие на кадастровом учете.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Механизм реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа» предусматривает активное участие жителей населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа в выборе перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильный парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, обязательным является:

1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для выгула домашних животных;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

10) иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, обязательным является:

1) финансовое участие заинтересованных лиц;

2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа» (см. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2) до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 106), доля финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в таком многоквартирном доме, устанавливается в размере не менее 1 (одного) процента стоимости выполнения видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа» (см. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2), после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 106, доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома устанавливается в размере не менее 20 (двадцати) процентов и не менее 1 (одного) процента иных заинтересованных лиц от стоимости выполнения видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, устанавливается нормативным актом Администрации Нижнеилимского муниципального округа.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа» (см. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2), и физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) многоквартирного дома превышает 70 (семьдесят) процентов, или дворовая территория многоквартирного дома полностью или частично планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с документами территориального планирования Нижнеилимского муниципального округа, или собственники помещений многоквартирного дома приняли решение об отказе в благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной программы, или собственники помещений многоквартирного дома не приняли решения о благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома в сроки, установленные муниципальной программой, при условии одобрения общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» на территории Нижнеилимского муниципального округа в соответствии с утвержденным порядком, такая дворовая территория может быть исключена из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа» (см. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2).

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа» – 1 апреля года, в котором планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, за исключением:

1) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

2) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года, в котором планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Дополнительно, в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа» запланированы мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены дворовые территории многоквартирных домов, не стоящие на кадастровом учете.

3. Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Механизм реализации задачи «Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа.» предусматривает активное участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в собственности (пользовании) которых находятся территории в границах населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, в выборе перечня мероприятий по благоустройству таких территорий и их реализации за счет привлеченных или собственных средств указанных лиц.

В рамках реализации задачи «Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа.» планируется проведение инвентаризации территорий населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с последующим заключением соглашений с собственниками (пользователями) таких территорий об их благоустройстве в срок не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных в Нижнеилимском муниципальном округе правил благоустройства.

По результатам заключения соглашений о благоустройстве территорий населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, формируется адресный перечень таких территорий по форме в соответствии с приложением № 3 к Подпрограмме № 2.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Система мероприятий Подпрограммы № 2 представлена в Приложении № 4 к Подпрограмме № 2.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 2 являются:

1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Нижнеилимском муниципальном округе.

2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, на территории Нижнеилимского муниципального округа.

3. Увеличение количества благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Показатели результативности Подпрограммы № 2 представлены в Приложении 
№ 5 к Подпрограмме № 2.

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 1 к Подпрограмме № 2

Адресный перечень общественных территорий,
расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа,
на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа»

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | Общая площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенного пункта | Улица | Номер участка |  |  |  |
| 1 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 10А | 38:12:010105:6579 | 250 | 121 |
| 2 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 43А | 38:12:010105:6573 | 250 | 317 |
| 3 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 43Б | 38:12:010105:6578 | 250 | 218 |
| 4 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 44Б | 38:12:010105:6580 | 250 | 108 |
| 5 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 113А | 38:12:010105:6577 | 250 | 200 |
| 6 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 114А | 38:12:010105:5331 | 2500 | 12 016 |
| 7 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 21 | 38:12:010105:494 | 1 000 | 3 600 |
| 8 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 64А | 38:12:010105:6568 | 250 | 111 |
| 9 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 65А | 38:12:010105:6570 | 250 | 98 |
| 10 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 66А | 38:12:010105:6583 | 250 | 136 |
| 11 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 67А | 38:12:010105:6569 | 250 | 60 |
| 12 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 69А | 38:12:010105:6584 | 250 | 715 |
| 13 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 74А | 38:12:010105:6575 | 250 | 233 |
| 14 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 92А | 38:12:010105:6495 | 2 500 | 18 150 |
| 15 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | №92Б (район сквера Илимских Партизан) | 38:12:010105:6650 | 1 000 | 2 110 |
| 16 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | район жилого дома 3 | 38:12:010105:6591 | 1 000 | 1 309 |
| 17 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | земельный участок 3А | 38:12:010105:6576 | 250 | 190 |
| 18 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | земельный участок 13А | 38:12:010105:6572 | 250 | 339 |
| 19 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | земельный участок 17 | 38:12:010105:4652 | 1 000 | 3 653 |
| 20 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 35А | 38:12:010105:6582 | 250 | 379 |
| 21 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | земельный участок 5Б | 38:12:010106:4941 | 250 | 95 |
| 22 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 5В | 38:12:010106:4939 | 250 | 139 |
| 23 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 5Г | 38:12:010106:4943 | 250 | 85 |
| 24 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 7Б | 38:12:010106:4944 | 250 | 213 |
| 25 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | район дома 8 | 38:12:010106:4982 | 1 000 | 311 |
| 26 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | земельный участок 11а | 38:12:010106:4967 | 1 000 | 1 136 |
| 27 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 26 | 38:12:010106:51 | 2 500 | 12 229 |
| 28 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | - | 38:12:010106:4969 | 250 | 667 |
| 29 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 1Б | 38:12:010106:4940 | 250 | 291 |
| 30 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 8Б | 38:12:010106:4942 | 250 | 128 |
| 31 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 17/1 | 38:12:010106:4948 | 1 000 | 5 032 |
| 32 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 1В | 38:12:010104:2751 | 250 | 13 |
| 33 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 4А | 38:12:010104:2758 | 250 | 176 |
| 34 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 13А | 38:12:010104:2759 | 250 | 121 |
| 35 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 20 | 38:12:010104:111 | 2 500 | 10 529 |
| 36 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 20А | 38:12:010104:2754 | 250 | 42 |
| 37 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | сооружение 20Г | - | 250 | 149 |
| 38 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 22Б | - | 250 | 761 |
| 39 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 22В | 38:12:010104:2761 | 250 | 85 |
| 40 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 25/1 | 38:12:010104:2825 | 1 000 | 454 |
| 41 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 25А | 38:12:010104:2757 | 250 | 226 |
| 42 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 29/1 | 38:12:010104:2826 | 1 000 | 3 202 |
| 43 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | земельный участок 29В | 38:12:010104:2208 | 2 500 | 7 288 |
| 44 | г. Железногорск-Илимский | квартал 9 | земельный участок 7Б | 38:12:010104:2755 | 250 | 162 |
| 45 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 2Б | 38:12:010108:98 | 1 000 | 1 898 |
| 46 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | земельный участок 4Б | 38:12:010108:2061 | 250 | 102 |
| 47 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 10А | 38:12:010108:47 | 1 000 | 512 |
| 48 | г. Железногорск-Илимский | мкр-н 13, ул. Энтузиастов | земельный участок 5Б | 38:12:010101:5128 | 1 000 | 150 |
| 49 | г. Железногорск-Илимский | ул. Западная | 17 | 38:12:010102:2052 | 2 500 | 34 417 |
| 50 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 8Г | 38:12:010104:2752 | 250 | 145 |
| 51 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 16А | 38:12:010104:2765 | 1 000 | 1 529 |
| 52 | г. Железногорск-Илимский | от здания 1А, квартал 10 магазин «Северный», до объездной дороги 10 квартала | - | 38:12:010108:2105 | 250 | 399 |
| 53 | п. Заморский | ул. Ленина | район нежилого дома № 13 | 38:12:120101:521 | 100 | 1 000 |
| 54 | п. Игирма | ул. Лесная | район дома № 16 | 38:12:090201:915 | 250 | 1 990 |
| 55 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 8 | 38:12:180101:1444 | 500 | 2 658 |
| 56 | п. Речушка | ул. Красноярская | район школы | 38:12:140101:1176 | 500 | 3 518 |
| 57 | п. Речушка | ул. Пионерская | в районе здания клуба | 38:12:140101:1077 | 500 | 1 315 |
| 58 | п. Семигорск | ул. Трактовая | 24/1 | 38:12:150101:1167 | 250 | 161 |
| 59 | п. Соцгородок | ул. 50 лет Октября | 11 | 38:12:160101:470 | 250 | 1 050 |
| 60 | п. Хребтовая | ул. Заречная | район жилого дома 10 | 38:12:050105:778 | 500 | 808 |
| 61 | п. Хребтовая | ул. Калинина | район жилого дома 1 | 38:12:050101:1640 | 500 | 267 |
| 62 | п. Хребтовая | ул. Кирова | район жилого дома 46 | 38:12:050101:1638 | 500 | 542 |
| 63 | п. Хребтовая | ул. 8 Марта | район жилого дома 1 | 38:12:050101:1645 | 500 | 135 |
| 64 | р.п. Видим | квартал Солнечный | в районе Видимской СОШ | 38:12:030101:1024 | 500 | 2 904 |
| 65 | р.п. Видим | ул. Советская | в районе дома № 6 | 38:12:030101:1020 | 500 | 544 |
| 66 | р.п. Видим | ул. Советская | район жилого дома № 63 | 38:12:030101:1323 | 500 | 182 |
| 67 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 14А | 38:12:020101:2675 | 2 500 | 6 504 |
| 68 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 38Б | 38:12:020101:3341 | 1 000 | 1 271 |
| 69 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 23Б | 38:12:020103:2344 | 2 500 | 26 138 |
| 70 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 28А | 38:12:020103:2339 | 1 000 | 619 |
| 71 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 33В | 38:12:000000:2831 | 2 500 | 52 321 |
| 72 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | - | 38:12:020103:2420 | 2 500 | 6 507 |
| 73 | р.п. Радищев | ул. Снежная | район гаражного кооператива «Горняк» | 38:12:070101:1364 | 500 | 480 |
| 74 | р.п. Радищев | - | район дома № 2 | 38:12:070101:1354 | 500 | 140 |
| 75 | р.п. Радищев | - | район дома № 3 | 38:12:070101:863 | 500 | 558 |
| 76 | р.п. Радищев | - | район дома № 4 | 38:12:070101:858 | 500 | 752 |
| 77 | р.п. Радищев | - | район дома № 11, первая половина | 38:12:070101:1353 | 500 | 306 |
| 78 | р.п. Радищев | - | район дома 11 вторая половина | 38:12:070101:1355 | 500 | 204 |
| 79 | р.п. Радищев | - | район д. № 13 | 38:12:070101:1333 | 500 | 639 |
| 80 | р.п. Рудногорск | ул. Мира | район домов 3, 4 | 38:12:040104:3537 | 1 000 | 630 |
| 81 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | земельный участок 12Б | 38:12:080101:1103 | 500 | 1 087 |
| 82 | р.п. Янгель | ул. Первых Строителей | - | 38:12:080101:1041 | 500 | 11 682 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 253 661 |

Справочно:

1. общее количество общественных территорий – 115 шт.;

2. количество общественных территорий, стоящих на кадастровом учете – 113 шт.;

3. общая площадь общественных территорий, стоящих на кадастровом учете – 355 793 кв.м;

4. количество общественных территорий, не стоящих на кадастровом учете, в отношении которых необходимо провести мероприятия по образованию земельных участков – 2 шт.

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 2 к Подпрограмме № 2

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа,
на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа»

| № п/п | Адрес дворовой территории |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Общая площадь дворовой территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенного пункта | Улица | Номер дома |  |  |  |
| 1 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 2 | 38:12:010105:4662 | 102 | 1 892 |
| 2 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 3 | 38:12:010105:4664 | 168 | 3 720 |
| 3 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 15а | 38:12:010105:4517 | 165 | 1 890 |
| 4 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 21 | 38:12:010105:5131 | 158 | 3 078 |
| 5 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 45 | 38:12:010105:5090 | 364 | 12 406 |
| 6 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 53 | 38:12:010105:309 | 84 | 4 163 |
| 7 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 54 | 38:12:010105:4456 38:12:010105:4519 | 84 | 1 612 |
| 8 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 55 | 38:12:010105:4518 | 420 | 4 050 |
| 9 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 63а | 38:12:010105:6497 | 70 | 1 693 |
| 10 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 63б | 38:12:010105:482 | 168 | 2 970 |
| 11 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 63в | 38:12:010105:479 | 245 | 3 128 |
| 12 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 66 | 38:12:010105:5091 | 168 | 3 919 |
| 13 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 67 | 38:12:010102:1477 | 245 | 7 022 |
| 14 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 114 | 38:12:010105:5092 | 315 | 3 761 |
| 15 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 115 | 38:12:010105:5109 | 420 | 6 797 |
| 16 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 22 | 38:12:010105:449 | 98 | 3 034 |
| 17 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 60 | 38:12:010105:5173 | 168 | 3 884 |
| 18 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 61 | 38:12:010105:5266 | 168 | 5 027 |
| 19 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 62 | 38:12:010105:481 | 168 | 1 450 |
| 20 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 63 | 38:12:010105:5251 | 224 | 4 821 |
| 21 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 67 | 38:12:010105:489 | 224 | 3 023 |
| 22 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 68 | 38:12:010105:5270 | 224 | 5 287 |
| 23 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 74 | 38:12:010105:5253 | 368 | 5 518 |
| 24 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 13 | 38:12:010105:474 | 168 | 1 164 |
| 25 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 14 | 38:12:010105:483 | 168 | 2 345 |
| 26 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 16 | 38:12:010105:5175 | 224 | 5 041 |
| 27 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 18 | 38:12:010105:473 | 224 | 3 899 |
| 28 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 19 | 38:12:010105:478 | 224 | 2 718 |
| 29 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 20 | 38:12:010105:476 | 224 | 6 341 |
| 30 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 22 | 38:12:010105:477 | 221 | 2 973 |
| 31 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 23 | 38:12:010105:5256 | 224 | 6 397 |
| 32 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 24 | 38:12:010105:472 | 224 | 3 797 |
| 33 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 25 | 38:12:010105:475 | 224 | 4 335 |
| 34 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 27 | 38:12:010105:5226 | 203 | 4 405 |
| 35 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 28 | 38:12:010105:5195 | 147 | 2 659 |
| 36 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 29 | 38:12:010105:485 | 151 | 4 399 |
| 37 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 30 | 38:12:010105:484 | 165 | 3 367 |
| 38 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 31 | 38:12:010105:5258 | 147 | 3 269 |
| 39 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 32 | 38:12:010105:4417 | 179 | 783 |
| 40 | г. Железногорск-Илимский | квартал 4 | 1 | 38:12:010102:1444 | 210 | 3 910 |
| 41 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 1 | 38:12:010106:242 | 445 | 5 766 |
| 42 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 2 | 38:12:010106:243 | 445 | 3 713 |
| 43 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 3 | 38:12:010106:3942 | 448 | 9 187 |
| 44 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 4 | 38:12:010106:4918 | 452 | 8 779 |
| 45 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 5 | 38:12:010106:226 | 448 | 3 026 |
| 46 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 6 | 38:12:010106:4916 | 448 | 7 095 |
| 47 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 6а | 38:12:010108:1533 | 53 | 1 734 |
| 48 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 7 | 38:12:010106:4300 | 445 | 9 109 |
| 49 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 7а | 38:12:010106:4297 | 249 | 3 638 |
| 50 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 10 | 38:12:010106:4302 | 431 | 6 186 |
| 51 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 11 | 38:12:010106:223 | 172 | 1 026 |
| 52 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 12 | 38:12:010106:4286 | 280 | 4 472 |
| 53 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 14 | 38:12:010106:249 | 210 | 1 780 |
| 54 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 15 | 38:12:010106:246 | 210 | 2 502 |
| 55 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 16 | 38:12:010106:4299 | 245 | 6 798 |
| 56 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 1 | 38:12:010108:28 | 140 | 2 564 |
| 57 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 2 | 38:12:010108:1526 | 210 | 4 724 |
| 58 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 3 | 38:12:010108:26 | 287 | 6 881 |
| 59 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 4 | 38:12:010108:1554 | 140 | 4 647 |
| 60 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 5 | 38:12:010108:1535 | 315 | 10 112 |
| 61 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 5а | 38:12:010108:1555 | 427 | 4 484 |
| 62 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 6 | 38:12:010108:1532 | 396 | 6 526 |
| 63 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 7 | 38:12:010108:1534 | 445 | 9 884 |
| 64 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 8 | 38:12:010108:1525 | 385 | 2 915 |
| 65 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 2 | 38:12:010106:4304 | 417 | 7 759 |
| 66 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 3 | 38:12:010106:4305 | 417 | 8 040 |
| 67 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 4 | 38:12:010106:4303 | 413 | 5 722 |
| 68 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 6 | 38:12:010106:241 | 693 | 6 866 |
| 69 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 7 | 38:12:010106:247 | 700 | 14 485 |
| 70 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 8 | 38:12:010106:244 | 700 | 9 232 |
| 71 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 9 | 38:12:010106:4326 | 686 | 21 576 |
| 72 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 10 | 38:12:010106:248 | 350 | 2 464 |
| 73 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 11 | 38:12:010106:4325 | 249 | 5 547 |
| 74 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 15 | 38:12:010106:4308 | 123 | 2 823 |
| 75 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 16 | 38:12:010106:4324 | 119 | 3 035 |
| 76 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 2 | 38:12:010104:2243 | 315 | 6 658 |
| 77 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 2а | 38:12:010104:254 | 140 | 1 367 |
| 78 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 3 | 38:12:010104:2216 | 70 | 3 584 |
| 79 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 3а | 38:12:010104:255 | 84 | 955 |
| 80 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 4 | 38:12:010104:253 | 417 | 3 124 |
| 81 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 5 | 38:12:010104:259 | 315 | 5 434 |
| 82 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 5а | 38:12:010102:1443 | 35 | 3 395 |
| 83 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 6 | 38:12:010104:2236 | 312 | 4 835 |
| 84 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 7 | 38:12:010104:260 | 315 | 7 294 |
| 85 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 8 | 38:12:010104:250 | 1 309 | 3 868 |
| 86 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 13 | 38:12:010104:252 | 350 | 3 191 |
| 87 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 14 | 38:12:010104:2237 | 137 | 3 416 |
| 88 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 28 | 38:12:010102:1442 | 168 | 4 897 |
| 89 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 1 | 38:12:010108:105 | 280 | 2 955 |
| 90 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 2 | 38:12:010108:106 | 455 | 6 328 |
| 91 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 3 | 38:12:010108:102 38:12:000000:1743 | 245 | 6 052 |
| 92 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 4 | 38:12:010108:104 | 245 | 3 281 |
| 93 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 6 | 38:12:010108:1476 | 123 | 1 693 |
| 94 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 6а | 38:12:010108:1474 | 123 | 1 840 |
| 95 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 7 | 38:12:010108:1473 | 280 | 5 208 |
| 96 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 9 | 38:12:010108:1475 | 210 | 5 295 |
| 97 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 10 | 38:12:010108:1472 | 210 | 4 376 |
| 98 | г. Железногорск-Илимский | квартал 11 | 5 | 38:12:010109:590 | 105 | 1 977 |
| 99 | г. Железногорск-Илимский | квартал 11 | 6 | 38:12:010109:587 | 123 | 4 011 |
| 100 | г. Железногорск-Илимский | квартал 11а | 2 | 38:12:010109:589 | 53 | 3 628 |
| 101 | г. Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 9 | 38:12:010105:5032 | 210 | 2 841 |
| 102 | г. Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 11 | 38:12:010105:5034 | 343 | 4 856 |
| 103 | г. Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 13 | 38:12:010105:4425 | 340 | 7 868 |
| 104 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 3 | 38:12:010104:258 | 203 | 2 600 |
| 105 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 4 | 38:12:010104:248 | 343 | 3 672 |
| 106 | п. Березняки | ул. Мира | 1 | - | 28 | - |
| 107 | п. Березняки | ул. Мира | 3 | - | 28 | - |
| 108 | п. Березняки | ул. Мира | 5 | - | 28 | - |
| 109 | п. Березняки | ул. Мира | 7 | - | 28 | - |
| 110 | п. Березняки | ул. Мира | 9 | - | 28 | - |
| 111 | п. Березняки | ул. Мира | 11 | - | 28 | - |
| 112 | п. Березняки | ул. Романовская | 16 | - | 28 | - |
| 113 | п. Березняки | ул. Романовская | 18 | - | 28 | - |
| 114 | п. Березняки | ул. Романовская | 20 | - | 28 | - |
| 115 | п. Березняки | ул. Романовская | 22 | - | 28 | - |
| 116 | п. Березняки | ул. Строителей | 6 | - | 28 | - |
| 117 | п. Березняки | ул. Янгеля | 22 | - | 63 | - |
| 118 | п. Березняки | ул. Янгеля | 31 | - | 63 | - |
| 119 | п. Березняки | ул. Янгеля | 33 | - | 63 | - |
| 120 | п. Березняки | ул. Янгеля | 34 | - | 60 | - |
| 121 | п. Березняки | ул. Янгеля | 36 | - | 63 | - |
| 122 | п. Березняки | ул. Янгеля | 38 | - | 63 | - |
| 123 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 3 | - | 28 | - |
| 124 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 4 | - | 28 | - |
| 125 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 5 | - | 28 | - |
| 126 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 6 | - | 28 | - |
| 127 | п. Коршуновский | ул. З. Космодемьянской | 3 | - | 28 | - |
| 128 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 1 | - | 63 | - |
| 129 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 2 | - | 63 | - |
| 130 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 3 | - | 63 | - |
| 131 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 4 | - | 63 | - |
| 132 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 5 | - | 28 | - |
| 133 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 6 | - | 28 | - |
| 134 | п. Коршуновский | ул. Солнечная | 30 | - | 28 | - |
| 135 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 2 | - | 28 | - |
| 136 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 3 | - | 63 | - |
| 137 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 4 | - | 28 | - |
| 138 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 5 | - | 63 | - |
| 139 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 6 | - | 28 | - |
| 140 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 7 | - | 63 | - |
| 141 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 8 | - | 28 | - |
| 142 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 10 | - | 28 | - |
| 143 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 11 | - | 63 | - |
| 144 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 12 | - | 28 | - |
| 145 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 13 | - | 63 | - |
| 146 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 14 | - | 28 | - |
| 147 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 18 | - | 28 | - |
| 148 | п. Семигорск | ул. Энергетиков | 1 | - | 74 | - |
| 149 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 32 | - | 77 | - |
| 150 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 34 | - | 77 | - |
| 151 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 36 | - | 77 | - |
| 152 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 38 | - | 28 | - |
| 153 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 40 | - | 14 | - |
| 154 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 3 | 38:12:020101:3133 | 77 | 1 579 |
| 155 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 4 | 38:12:020101:3146 | 77 | 1 554 |
| 156 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 5 | 38:12:020101:3139 | 77 | 1 591 |
| 157 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 6 | 38:12:020101:3120 | 77 | 1 580 |
| 158 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 14 | 38:12:020101:3140 | 63 | 1 578 |
| 159 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 4 | 38:12:020102:3663 | 63 | 1 598 |
| 160 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 5 | 38:12:020102:3664 | 63 | 1 531 |
| 161 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 6 | 38:12:020102:3666 | 63 | 1 579 |
| 162 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 7 | 38:12:020102:3658 | 63 | 1 576 |
| 163 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 8 | 38:12:020102:3661 | 137 | 1 576 |
| 164 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 9 | 38:12:020102:3659 38:12:020102:3862 | 137 | 1 576 |
| 165 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 10 | 38:12:020102:3662 | 137 | 2 914 |
| 166 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 11 | 38:12:020102:3665 | 158 | 1 629 |
| 167 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 12 | 38:12:020102:3660 | 158 | 1 703 |
| 168 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 13 | 38:12:020101:3134 | 158 | 1 690 |
| 169 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 14 | 38:12:020101:3128 | 158 | 1 657 |
| 170 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 15 | 38:12:020101:3130 | 158 | 1 610 |
| 171 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 16 | 38:12:020101:3143 | 158 | 1 718 |
| 172 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 17 | 38:12:020101:3119 | 158 | 1 684 |
| 173 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 18 | 38:12:020101:3126 | 158 | 1 518 |
| 174 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 19 | 38:12:020101:3136 | 151 | 1 641 |
| 175 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 20 | 38:12:020101:3141 | 158 | 1 665 |
| 176 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 21 | 38:12:020101:3125 | 158 | 1 649 |
| 177 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 22 | 38:12:020101:3121 | 137 | 1 584 |
| 178 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 23 | 38:12:020101:3144 | 210 | 2 134 |
| 179 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 24 | 38:12:020101:3142 | 210 | 2 100 |
| 180 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 36 | 38:12:020102:2481 | 50 | 3 076 |
| 181 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 37 | 38:12:020102:691 | 80 | 2 606 |
| 182 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 38 | 38:12:020101:3132 | 322 | 2 352 |
| 183 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 73 | 38:12:020101:3131 | 210 | 2 068 |
| 184 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 74 | 38:12:020101:3135 | 210 | 2 034 |
| 185 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 1 | 38:12:020103:2311 | 200 | 2 012 |
| 186 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 1а | 38:12:020103:2312 | 203 | 2 010 |
| 187 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 2 | 38:12:020104:2771 | 193 | 1 857 |
| 188 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 3 | 38:12:020103:1679 | 189 | 1 246 |
| 189 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 4 | 38:12:020104:2773 | 186 | 1 939 |
| 190 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 5 | 38:12:020103:2310 | 207 | 1 931 |
| 191 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 6 | 38:12:020104:2770 | 203 | 1 862 |
| 192 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 7 | 38:12:020103:2304 | 210 | 1 721 |
| 193 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 8 | 38:12:020104:2772 | 133 | 1 406 |
| 194 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 9 | 38:12:020103:2299 | 210 | 1 602 |
| 195 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 10 | 38:12:020103:2297 | 189 | 1 655 |
| 196 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 11 | 38:12:020103:2302 | 277 | 2 775 |
| 197 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 12 | 38:12:020104:2774 | 133 | 1 309 |
| 198 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 15 | 38:12:020103:2305 | 53 | 989 |
| 199 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 16 | 38:12:020103:2301 | 53 | 1 076 |
| 200 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 17 | 38:12:020103:2295 | 53 | 1 040 |
| 201 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 20 | 38:12:020103:2307 | 210 | 1 653 |
| 202 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 21 | 38:12:020103:2303 | 203 | 1 944 |
| 203 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 22 | 38:12:020103:2296 | 336 | 2 427 |
| 204 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 23 | 38:12:020103:2300 | 207 | 2 672 |
| 205 | р.п. Радищев | - | 1 | - | 294 |  |
| 206 | р.п. Радищев | - | 2 | - | 294 |  |
| 207 | р.п. Радищев | - | 3 | - | 277 |  |
| 208 | р.п. Радищев | - | 4 | - | 207 |  |
| 209 | р.п. Радищев | - | 6 | - | 140 |  |
| 210 | р.п. Радищев | - | 7 | - | 140 |  |
| 211 | р.п. Радищев | - | 8 | - | 140 |  |
| 212 | р.п. Радищев | - | 11 | - | 280 |  |
| 213 | р.п. Радищев | - | 13 | - | 210 |  |
| 214 | р.п. Рудногорск | пер. Конечный | 1 | 38:12:040104:4144 | 28 | 1 063 |
| 215 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/1 | 38:12:040104:3772 | 270 | 11 067 |
| 216 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/3 | 38:12:040104:4140 | 231 | 7 048 |
| 217 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/4 | 38:12:040104:3776 | 350 | 12 066 |
| 218 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/5 | 38:12:040104:3775 | 231 | 7 318 |
| 219 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/6 | 38:12:040104:3774 | 228 | 6 322 |
| 220 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/7 | 38:12:040104:3771 | 242 | 9 443 |
| 221 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/8 | 38:12:040104:3770 | 245 | 8 038 |
| 222 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/9 | 38:12:040104:4139 | 343 | 9 868 |
| 223 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/10 | 38:12:040104:4133 | 343 | 6 220 |
| 224 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/11 | 38:12:040104:4136 | 210 | 4 646 |
| 225 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/12 | 38:12:040104:4135 | 119 | 3 690 |
| 226 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/13 | 38:12:040104:3773 | 210 | 4 355 |
| 227 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/14 | 38:12:040104:4137 | 207 | 9 490 |
| 228 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 2/1 | 38:12:040104:3769 | 413 | 5 317 |
| 229 | р.п. Рудногорск | ул. Новоселов | 10В | 38:12:040104:3534 | 105 | 3 562 |
| 230 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 1 | - | 315 | - |
| 231 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 2 | - | 245 | - |
| 232 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 3 | - | 210 | - |
| 233 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 5 | 38:12:080101:1269 | 140 | 3 090 |
| 234 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 6 | 38:12:080101:1254 | 315 | 2 139 |
| 235 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 7, 8 | 38:12:080101:1102 | 280 | 3 459 |
| 236 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 9 |  | 140 |  |
| 237 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 10, 11 | 38:12:080101:1251 | 350 | 4 194 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 705 414 |

Справочно:

1. общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 275 шт.;

2. количество дворовых территорий многоквартирных домов, стоящих на кадастровом учете – 214 шт.;

3. общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, стоящих на кадастровом учете – 879 370 кв.м;

4. количество дворовых территорий многоквартирных домов, не стоящих на кадастровом учете, в отношении которых необходимо провести мероприятия по образованию земельных участков – 61 шт.

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 3 к Подпрограмме № 2

Адресный перечень территорий, населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа»

| № п/п | Адрес территории |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты соглашения о благоустройстве территории | Предельный срок благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенного пункта | Улица | Номер участка |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 4 к Подпрограмме № 2

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
«Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Показатель результативности Подпрограммы № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель Подпрограммы № 2: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство общественных территорий на территории Нижнеилимского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства общественных территорий | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 200,0 | 700,0 | - | - | 1 500,0 | - | - | Количество благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 200,0 | 700,0 | - | - | 1 500,0 | - | - |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 13 073,0 | 13 073,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | 11 551,3 | 11 551,3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 737,3 | 737,3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 784,4 | 784,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие: Земельно-имущественные расходы (кадастровые работы) | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в т.ч. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Нижнеилимского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 1 951,5 | - | - | - | 1 951,5 | - | - | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 951,5 | - | - | - | 1 951,5 | - | - |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Инвентаризация территорий населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | - | - | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие: Выполнение работ по благоустройству территорий населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в т.ч.: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 17 254,5 | 13 803,0 | - | - | 3 451,5 | - | - |  |
| в том числе: Федеральный бюджет |  |  |  | 11 551,3 | 11 551,3 | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 737,3 | 737,3 | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 4 965,9 | 1 514,4 | - | - | 3 451,5 | - | - |  |
| Иные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 5 к Подпрограмме № 2

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ № 2
«Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации Подпрограммы № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Благоустройство общественных территорий, на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Задача 3. Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц | Ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Методика расчета показателей результативности:

1. Значение показателя результативности «Количество благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:

ОТi=ОТi-1+Ботi, где:

ОТi – количество благоустроенных общественных территорий по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 2;

Ботi – количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы 2 в i-м финансовом году;

2. Значение показателя результативности «Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов» рассчитывается по формуле:

ДТi=ДТi-1+Бдтi, где:

ДТi – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 2;

Бдтi – количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы 2 в i-м финансовом году;

3. Значение показателя результативности «Количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц» рассчитывается по формуле:

Тi=Тi-1+Бтi, где:

Тi – количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 2;

Бтi – количество территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы 2 в i-м финансовом году.

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение № 3
к муниципальной программе

Подпрограмма № 3
«Благоустройство общественных пространств на сельских территориях»
на 2026-2031 годы

(далее – Подпрограмма № 3)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

| № п/п | Наименование характеристик подпрограммы 3 | Содержание характеристик Подпрограммы № 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки Подпрограммы № 3 | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»; 6. Устав Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области; 7. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель Подпрограммы № 3 | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители Подпрограммы № 3 | Управление строительства и архитектуры Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 4 | Участники Подпрограммы № 3 | 1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Нижнеилимского муниципального округа. 2. Территориальные отделы Администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области |
| 5 | Цель Подпрограммы № 3 | Повышение качества и комфорта общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа |
| 6 | Задача Подпрограммы № 3 | Повышение комфортности среды проживания, транспортной доступности, а также обеспечение качественного улучшения и развития социальной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях |
| 7 | Сроки реализации Подпрограммы № 3 | 2026-2031 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования Подпрограммы № 3 | Общий объем финансирования в рамках Подпрограммы № 3 «Благоустройство общественных пространств на сельских территориях» составляет 2 678,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 2 678,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 1 928,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 1 928,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 750,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 750,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы № 3 | Увеличение благоустроенных общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа. |

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Подпрограмма № 3 разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

На сегодняшний день деятельность по реализации Подпрограммы № 3 направлена на участие в региональных и федеральных программах, предусматривающих финансирование за счет региональных, федеральных и местных бюджетных источников. Основной целью является повышение качества и комфорта общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, и работы выполняются при софинансировании мероприятий за счет средств областного бюджета; разработки, принятия и реализации Подпрограммы № 3, финансируемой за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Существующие проблемы и ограничения:

1. Конкуренция за федеральное финансирование высока: лишь около 50% заявок проходят региональный отбор, а из них в федеральный рейтинг попадает всего 3–4 заявки из Иркутской области.

2. Недостаточное количество баллов в федеральном рейтинге ограничивает возможность получения финансирования, что препятствует реализации запланированных проектов.

3. В депрессивном районе сложно повысить ключевые показатели: создание новых рабочих мест, привлечение внебюджетных средств, увеличение доли молодежи — все эти показатели требуют системных мер и дополнительных ресурсов.

4. Высокий уровень конкуренции и ограниченность финансовых ресурсов снижают эффективность муниципальной политики в сфере развития.

Текущие итоги реализации муниципальной политики:

1. Регулярное участие в конкурсных процедурах;

2. Реализация отдельных проектов по благоустройству и социальному развитию, несмотря на ограниченные возможности;

3. Участие в федеральных и региональных программах способствует развитию инфраструктуры.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Целью Подпрограммы № 3 является: повышение качества и комфорта общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа.

Задачей Подпрограммы № 3 является: повышение комфортности среды проживания, транспортной доступности, а также обеспечение качественного улучшения и развития социальной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Система мероприятий Подпрограммы № 3 изложена в приложении 1 к Подпрограмме № 3.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Основным ожидаемым результатом реализации Подпрограммы № 3 является:

- Увеличение благоустроенных общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа.

Прогнозно-целевые показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результатив-ности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации Подпрограммы № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1: Повышение комфортности среды проживания, транспортной доступности, а также обеспечение качественного улучшения и развития социальной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях | 1 ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | - |

Методика расчета показателей результативности Подпрограммы № 3 приведена в 
таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Задача: Повышение комфортности среды проживания, транспортной доступности, а также обеспечение качественного улучшения и развития социальной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях. |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях | Определяется на основании актов сдачи – приемки и актов выполненных работ. |

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа				                                        П. Н. Березовский

Приложение № 1 к подпрограмме 3

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

«Благоустройство общественных пространств на сельских территориях» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Показатель результативности Подпрограммы № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель подпрограммы № 3: Повышение качества и комфорта общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение комфортности среды проживания, транспортной доступности, а также обеспечение качественного улучшения и развития социальной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обустройство спортивной площадки по адресу: р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, д.5. | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 678,0 | 2 678,0 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 1 928,0 | 1 928,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 2 678,0 | 2 678,0 | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: Областной бюджет |  |  |  | 1 928,0 | 1 928,0 | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 750,0 | 750,0 | - | - | - | - | - |  |
| Иные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Мэр Нижнеилимского муниципального округа				                                        П. Н. Березовский

Приложение № 4
к муниципальной программе

Подпрограмма № 4
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства»
на 2026-2031 годы

(далее – Подпрограмма № 4)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4

| № п/п | Наименование характеристик Подпрограммы № 4 | Содержание характеристик Подпрограммы № 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки Подпрограммы № 4 | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Устав Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области; 6. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель Подпрограммы № 4 | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители Подпрограммы № 4 | Управление строительства и архитектуры Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 4 | Участники Подпрограммы № 4 | 1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Нижнеилимского муниципального округа; 2. Территориальные отделы Администрации Нижнеилимского муниципального округа; 3. Отдел благоустройства и озеленения Администрации Нижнеилимского муниципального округа. |
| 5 | Цель Подпрограммы № 4 | Повышение уровня благоустройства Нижнеилимского муниципального округа и качества жизни населения. |
| 6 | Задачи Подпрограммы № 4 | 1. Проведение работ по благоустройству территорий и обустройству инфраструктуры Нижнеилимского муниципального округа. 2. Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. |
| 7 | Сроки реализации Подпрограммы № 4 | 2026-2031 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования Подпрограммы № 4 | Общий объем финансирования в рамках Подпрограммы № 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства» составляет 24 017,7 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 24 017,7 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 16 504,7 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 16 504,7 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 7 513,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 7 513,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы № 4 | 1. Обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического и технического состояния территорий Нижнеилимского муниципального округа. 2. Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. |

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Целью Подпрограммы № 4 является повышение уровня благоустройства Нижнеилимского муниципального округа и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы № 4 являются:

1. Проведение работ по благоустройству территорий и обустройству инфраструктуры Нижнеилимского муниципального округа;

2. Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Система мероприятий Подпрограммы № 4 изложена в Приложении № 1 к Подпрограмме № 4.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 4 являются:

1. Обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического и технического состояния территорий Нижнеилимского муниципального округа;

2. Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области.

Прогнозно-целевые показатели представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результатив-ности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации Подпрограммы № 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1: Проведение работ по благоустройству территорий и обустройству инфраструктуры Нижнеилимского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля выполненных объемов работ по благоустройству от запланированных, в текущем финансовом периоде. | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2: Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализованных инициативных проектов | 1 проект | 0 | 8 | - | - | - | - | - |

Методика расчета показателей результативности Подпрограммы приведена в 
таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Задача 1: Проведение работ по благоустройству территорий и обустройству инфраструктуры Нижнеилимского округа. |  |
| 1.1 | Доля выполненных объемов работ по благоустройству от запланированных, в текущем финансовом периоде. | Определяется по степени реализации запланированных мероприятий. Рассчитывается по формуле: (Nфакт/Nплан)*100% |
| 2. | Задача 2: Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. |  |
| 2.1. | Количество реализованных инициативных проектов | Определяется на основании актов сдачи – приемки и актов выполненных работ. |

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа				                                        П. Н. Березовский

Приложение № 1 к Подпрограмме № 4

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Показатель результативности Подпрограммы № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель подпрограммы № 4: Повышение уровня благоустройства Нижнеилимского муниципального округа и качества жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение работ по благоустройству территорий и обустройству инфраструктуры Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Озеленение общественных территории | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | Доля выполненных объемов работ по благоустройству от запланированных, в текущем финансовом периоде. |
|  |  |  | в том числе: о.б. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Акарицидная обработка общественных территорий | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронений | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 1 856,2 | 1 856,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 1 856,2 | 1 856,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Содержание дренажной системы | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 814,4 | 814,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 814,4 | 814,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Услуги по перевозке материалов | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 453,3 | 453,3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 453,3 | 453,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Инициативный проект «Ремонт пешеходной дорожки от плавательного бассейна «Дельфин» до торгового комплекса «Аврора» (1 этап)» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 508,2 | 2 508,2 | - | - | - | - | - | Количество реализованных инициативных проектов |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 1 730,7 | 1 730,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 777,5 | 777,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Инициативный проект «Ремонт пешеходной дорожки от плавательного бассейна «Дельфин» до торгового комплекса «Аврора» (2 этап)» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 508,2 | 2 508,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 1 730,6 | 1 730,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 777,6 | 777,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Инициативный проект Уличные тренажеры - шаг к здоровью | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 390,0 | 2 390,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 390,0 | 390,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Инициативный проект «Островок мечты» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 225,0 | 2 225,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 225,0 | 225,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Инициативный проект «Зона комфорта» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 230,0 | 2 230,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Инициативный проект «Все под контролем!» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 230,0 | 2 230,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Инициативный проект «Улица родная!» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 230,0 | 2 230,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Инициативный проект «Уютный двор» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 2 230,0 | 2 230,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Инициативный проект «Сосновый бор» (мероприятие исполнено, обязательства 2025 года) | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 952,4 | 952,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | 799,9 | 799,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 152,5 | 152,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Инициативный проект «Без ссадин и ушибов» (мероприятие исполнено, обязательства 2025 года) | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |  | 46,4 | 46,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: о.б. | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.б. | 46,4 | 46,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 24 917,9 | 24 917,9 | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: Областной бюджет |  |  |  | 16 261,2 | 16 261,2 | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 1 165,67 | 1 165,67 | - | - | - | - | - |  |
| Иные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Мэр Нижнеилимского муниципального округа				                                        П. Н. Березовский

Приложение № 5 к муниципальной программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 544 677,2 | 155 031,8 | 47 250,0 | 47 250,0 | 100 682,8 | 97 231,3 | 97 231,3 |
| Федеральный бюджет | 11 551,3 | 11 551,3 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 19 170,0 | 19 170,0 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 531 955,9 | 124 310,5 | 47 250,0 | 47 250,0 | 100 682,8 | 97 231,3 | 97 231,3 |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 500 727,0 | 114 533,1 | 47 250,0 | 47 250,0 | 97 231,3 | 97 231,3 | 97 231,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 500 727,0 | 114 533,1 | 47 250,0 | 47 250,0 | 97 231,3 | 97 231,3 | 97 231,3 |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 17 254,5 | 13 803,0 | - | - | 3 451,5 | - | - |
| Федеральный бюджет | 11 551,3 | 11 551,3 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 737,3 | 737,3 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 4 965,9 | 1 514,4 | - | - | 3 451,5 | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Благоустройство общественных пространств на сельских территориях» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 2 678,0 | 2 678,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 928,0 | 1 928,0 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 750,0 | 750,0 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 24 017,7 | 24 017,7 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 16 504,7 | 16 504,7 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 7 513,0 | 7 513,0 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Мэр Нижнеилимского муниципального округа				                                        П. Н. Березовский

Приложение № 6 к Муниципальной программе

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального округа, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 2.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.3 | Количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц | Ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 3: Повышение качества и комфорта общественных пространств на сельских территориях Нижнеилимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях | 1 ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Задача 4: Повышение уровня благоустройства Нижнеилимского муниципального округа и качества жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля выполненных объемов работ по благоустройству от запланированных, в текущем финансовом периоде. | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Количество реализованных инициативных проектов | 1 проект | 0 | 8 | - | - | - | - | - |

Мэр Нижнеилимского муниципального округа							П.Н. Березовский