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	N п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	«Дань Памяти»

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Благоустройство территорий, в том числе дворовых территорий

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Решение Думы Нижнеилимского муниципального района № 359 от 25.10.2018 года "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития МО "Нижнеилимский район" до 2030 года"

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1>
	

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	Территориальное общественное самоуправление «Наш дом»

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	Мы считаем, что наш проект очень актуален сегодня. Рабочий посёлок Янгель назван в честь ведущего конструктора ракетно-космической техники, внёсшего неоценимый вклад в развитие и совершенствование ракетостроения, освоение околоземного космического пространства и повышение боеготовности ракет стратегического назначения. 
В 2010-2011гг. было инициировано создание исторического наследия и установка памятника знаменитому конструктору. Были собраны средства. В 2013 году состоялось открытие памятника и постановка объекта на баланс администрации Янгелевского ГП. 
За 12 лет территория вокруг памятника понемногу благоустраивалась и все значимые мероприятия, посвящённые памятным датам, проводились на территории памятника. Но отделочные плиты и мозаичный рисунок пришли в негодность от осадков и низких температур. Памятник требует срочного текущего ремонта!
Данный проект направлен на сохранение исторической памяти и культурного наследия путём текущего ремонта памятника создателю ядерного щита России, конструктору ракетно-космических систем академику Михаилу Кузьмичу Янгелю, и частичного благоустройства прилегающей территории памятника.  

	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	В результате реализации нашего проекта: 
1) будет улучшен эстетический облик памятника и прилегающей территории.
2) повысится привлекательность посёлка Янгель для жителей и гостей.
3) повысится социальная и гражданская активность у жителей посёлка, желание участвовать в социально-значимых акциях и проектах поселенческого, районного и всероссийского уровней.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	Общая стоимость проекта: 2 140 000,00 рублей, в том числе, текущий ремонт памятника и частичное благоустройство прилегающей территории - 2 140 000,00 рублей


	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	385 200,00 рублей (триста восемьдесят пять тысяч двести рублей) 

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	До 30 декабря 2026 года


	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	N п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	Да

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники
	Да 

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	Да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	Да

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	Нет

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	N п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Погрузка, разгрузка
	4

	
	
	2
	Уборка территории
	3

	
	
	3
	Доставка материалов, вывоз мусора
	2

	
	
	4
	Посадка, полив цветов
	2

	
	
	ИТОГО
	11

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Нижнеилимский муниципальный округ


	11.2
	населенный пункт
	Рабочий посёлок Янгель

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, ул. Первых строителей (кадастровый номер 38:12:080101:1041)

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	-

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	864 человека

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода, собрания или конференции граждан
	

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) подписным листам
	109

	
	
	Всего:
	109

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	N п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	

	
	
	2.
	[bookmark: _GoBack]размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.)
	https://vk.com/im/channels/-232001798?cmid=1

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89086690628, 89086487234

	
	
	E-mail: kiselevskaya.m@mail.ru; a-rafael@bk.ru 
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	Инициаторы:

Председатель ТОС 
«Наш дом»
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