РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» ноября 2013г. № 407

г. Железногорск - Илимский

# «О ходе реализации муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической

# эффективности на территории муниципального

# образования «Нижнеилимский район» на 2011-2015г.г.»

# Заслушав информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнеилимского муниципального района о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2011-2015г.г.», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район»,  Дума Нижнеилимского муниципального района

РЕШИЛА:

# 1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2011-2015г.г.» принять к сведению (прилагается).

2. Отметить, что стоимость энергоаудита завышена.

Председатель

Думы Нижнеилимского муниципального  района                                                  С.В.Жирнов

Приложение к Решению Думы Нижнеилимского

муниципального района

от «28» ноября 2013 г. № 407

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации ДЦП

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2011-2015 г.г.»

В настоящее время на территории Нижнеилимского района действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2011-2015 г.г.», утверждённая постановлением администрации Нижнеилимского района от  02.07.10 № 728 а.

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.10.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…».

Цель программы – создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории района; сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений.

Программа затрагивает следующие группы потребителей энергоресурсов:

- муниципальные учреждения, находящиеся в собственности Нижнеилимского муниципального района (учреждения образования – 53 ед., учреждения культуры и искусства- 11 ед., здание администрации Нижнеилимского муниципального района);

- муниципальные учреждения, находящиеся в собственности органов местного самоуправления  (здания администраций поселений, учреждения культуры);

- жилой фонд, находящийся на территории Нижнеилимского муниципального района.

Финансирование программы ведётся за счёт бюджетов поселений, района и области, а также внебюджетных источников – средств управляющих компаний. Областное финансирование предусмотрено в виде межбюджетных трансфертов, денежные средства поступают на счёт МО «Нижнеилимский район» и распределяются среди участников программы. С целью распределения областных средств проводятся рабочие совещания с ответственными специалистами МУ «Департамент образования», МУ «УКСДМ», главами поселений. Администрацией Нижнеилимского муниципального района отделом ЖКХ осуществляется общее координирование программой, ответственность за эффективное использование денежных средств, полученных для реализации какого-либо мероприятия несут  главные распорядители бюджетных средств.

Основные мероприятия, проводимые в рамках реализации программы «Энергосбережение…»: проведение энергетических обследований и оснащение приборами учёта муниципальных учреждений и многоквартирных жилых домов, модернизация приборов электропотребления – замена ламп и светильников на энергосберегающие, капитальные ремонты тепловых узлов зданий учреждений.

- Проведение энергетических обследований:

В 2013 г. в рамках реализации мероприятия по проведению энергетических обследований бюджетной сферы областной ДЦП «Энергосбережение…» предусмотрено предоставление субсидии МО «Нижнеилимский район» в сумме 677.00 тыс. руб.

  - муниципальных учреждений, находящихся в собственности Нижнеилимского муниципального района;

По состоянию на 01.11.13 энергетические обследования проведены в 29 учреждениях образования из 53 (55 %); в учреждениях культуры и искусства – в 9 учреждениях из 11 (82 %). После проведения энергетических обследований составляется комплекс мероприятий, реализация которых позволяет сократить потребление энергоресурсов и воды, снизить объёмы потерь электро-, теплоэнергии и воды.

На реализацию мероприятия в 2011, 2012 годах израсходовано 725,460 тыс.руб., в т.ч.:

- из средств бюджета МО «Нижнеилимский район» - 582,860 тыс. руб;

- из средств областного бюджета – 142,600 тыс. руб.

Были проведены энергообследования в 14 учреждениях образования, энергообследования МУК РДК «Горняк» и МКУК «Нижнеилимская ЦМБ им. А. Н. Радищева».

В 2013 г. на проведение энергообследований учреждений образования и учреждений культуры и искусства запланировано 1 494,213 тыс. руб., в т.ч.:

- из средств бюджета МО «Нижнеилимский район» - 956,00 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета – 538,213 тыс. руб.,

из них:

- МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского района» - 1 294,21 тыс. руб. (МБ – 856,00 тыс. руб., ОБ – 438,213 тыс. руб.);

- МУ «УКСДМ» администрации Нижнеилимского района – 200,00 тыс. руб. (МБ – 100,00 тыс. руб., ОБ – 100,00 тыс. руб.).

В 2013 г. проведены энергетические обследования в 15 учреждениях образования, энергоаудит зданий учреждений проводил ООО «Энергоэкоаудит», г. Братск, освоено  438,213 тыс. руб. из бюджета МО «Нижнеилимский район», ожидается софинансирование из областного бюджета, пакет документов представлен в министерство ЖП и Э.

Проведены энергообследования 2 зданий МУК «Музей» (г. Железногорск-Илимский, п. Новая Игирма) на общую сумму 50,00 тыс. руб., подрядчик – ООО «Энергия плюс»; 5 школ МУК «ЦДШИ» (г. Железногорск-Илимский, п. Рудногорск, п. Радищев, п. Новая Игирма, п. Коршуновский), заключены договоры с ООО «СибПожАудит», г. Иркутск на общую сумму 150,00 тыс. руб,

В 2013 г. проведено энергообследование здания администрации Нижнеилимского муниципального района, получен энергетический паспорт, стоимость проведённых работ – 99,90 тыс. руб.

  - муниципальных учреждений, находящихся в собственности органов местного самоуправления;

Во всех поселениях разработаны и действуют свои программы по энергосбережению, в рамках данных программ предусмотрены проведение энергетических обследований зданий администраций и учреждений культуры поселений. Всего по состоянию на 01.11.13 в 15 городских и сельских поселениях проведены энергообследования учреждений (не проведено в Дальнинском СП, в Железногорск-Илимском ГП – нет учреждений), из них в 12 – полностью за счёт местного бюджета поселения.

В 2013 г. в рамках областной ДЦП «Энергосбережение…» проводятся энергообследования зданий учреждений администраций и домов культуры в поселениях:

- Березняковское СП – проведены энергообследования, получены энергетические паспорта учреждений; предусмотрено областное софинансирование в размере 49,00 тыс. руб.;

- Речушинское СП -  проведены энергообследования, получены энергетические паспорта учреждений; предусмотрено областное софинансирование в размере 45,00 тыс. руб.;

- Рудногорское ГП - проведены энергообследования, получены энергетические паспорта учреждений; предусмотрено областное софинансирование в размере 44,786 тыс. руб.

В настоящее время готовится пакет документов для предоставления в министерство для получения денежных средств из областного бюджета.

- Оснащение приборами учёта:

  - муниципальных учреждений, находящихся в собственности Нижнеилимского муниципального района;

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона  261-ФЗ «Об энергосбережении» до 1 января 2011 года здания, строения, сооружения, используемые для размещения учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за исключением объектов, не подлежащих оснащению, должны быть оснащены приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды. Установка приборов учёта позволяет определить фактические объёмы потребления электро-, теплоэнергии, холодной и горячей воды в учреждения бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района, выявить фактические потери энергоресурсов.

Данные об оснащённости приборами учёта энергоресурсов и воды

учреждений бюджетной сферы

| Наименование ресурса, подлежащего учёту | Учреждения образования | Учреждения культуры и искусства |
| --- | --- | --- |
|  | Потребность в приборах учёта | Установлено приборов учёта | % | Потребность в приборах учёта | Установлено приборов учёта | % |
| электроэнергия | 117 | 117 | 100 | 11 | 11 | 100 |
| теплоэнергия | 40 | 15 | 38 | 6 | 4 | 67 |
| ГВС | 43 | 16 | 37 | 4 | 4 | 100 |
| ХВС | 53 | 10 | 19 | 8 | 8 | 100 |

В полном объёме оснащено приборами учёта здание администрации Нижнеилимского района.

Мероприятие по оснащению муниципальных учреждений приборами учёта финансируется полностью за счёт бюджета МО «Нижнеилимский район».

В период 2011, 2012 г. были установлены приборы учёта в учреждениях здравоохранения, культуры и искусства, образования, из средств бюджета МО «Нижнеилимский район» освоено 2 559,79 тыс. руб.

В 2013 г. из-за недостаточного финансирования реализация данного мероприятия не предусмотрена.

2.2. муниципальных учреждений, находящихся в собственности органов местного самоуправления;

Мероприятие по оснащению муниципальных учреждений приборами учёта финансируется полностью за счёт бюджетов сельских и городских поселений. По состоянию на 01.11.13 приборы учёта установлены:

- электроэнергии – во всех поселениях;

- теплоэнергии – в Янгелевском ГП (здание администрации), в Новоигирменском ГП (МУК КДЦ «Прометей»), в Радищевском ГП (МУК КДЦ «Спектр»);

- ГВС – в Радищевском ГП (МУК КДЦ «Спектр», здание администрации), в Янгелевском ГП (здание администрации), в Новоигирменском ГП (МУК КДЦ «Прометей»);

- ХВС – в Радищевском ГП (МУК КДЦ «Спектр», здание администрации), в Янгелевском ГП (здание администрации), в Новоигирменском ГП (МУК КДЦ «Прометей»), в Коршуновском СП (МУК КИЦ, здание администрации).

2.3. жилой фонд;

Согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ собственники жилых  домов обязаны обеспечить оснащение домов общедомовыми приборами учёта.

В рамках областной ДЦП «Энергосбережение…» предусматривается софинансирование мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учёта многоквартирных жилых домов в поселениях.

Формируется пакет документов для предоставления в министерство ЖП и Э для дальнейшего освоения денежных средств, областное софинансирование предоставляется только после оплаты поселением своей затратной части.

В 2011 году из областного бюджета предусматривалось 456,00 тыс. руб.,  в рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

- в Рудногорском ГП – установлены и введёны в эксплуатацию 2 теплосчётчика, 2 счётчика ГВС, 1 счётчик ХВС, денежные средства освоены полностью: МБ – 57,00 тыс. руб, ОБ – 228,00 тыс. руб;

- в Янгелевском ГП – установлены на МКД (м-он Косманавтов, 10) и введены в эксплуатацию 2 теплосчётчика, 2 счётчика ГВС, 1 счётчик ХВС денежные средства освоены полностью: МБ – 57,00 тыс. руб, ОБ – 228,00 тыс. руб.

В 2012 году из областного бюджета предусматривалось 1 013,70 тыс. руб., в рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

- в Березняковском СП – установлены и введены в эксплуатацию 10 счётчиков ХВС, денежные средства освоены полностью: МБ – 20,005 тыс. руб, ОБ – 178,05 тыс. руб, ВС – 10,00 тыс. руб.;

- в Коршуновском СП – установлены и введены в эксплуатацию 8 счётчиков ХВС, денежные средства освоены полностью: МБ – 21,522 тыс. руб, ОБ – 192,177 тыс. руб.;

- в Новоигирменском ГП – установлены и введены в эксплуатацию 3 тепосчётчиков (м-он Химки, д. 20, 22, 24), денежные средства освоены полностью: МБ – 80,00 тыс. руб, ОБ – 320,00 тыс. руб.;

- в Шестаковском ГП – установлены на МКД (ул. Транспортная, д. 32, 34, 36) и введены в эксплуатацию 3 теплосчётчика, 3 счётчика ХВС, денежные средства освоены полностью: МБ – 31,56 тыс. руб, ОБ – 320,00 тыс. руб.

В 2013 году на оснащение МКД общедомовыми приборами учёта предусмотрено 537,00 тыс. руб., данное мероприятие реализуется в следующих поселениях:

- Березняковском СП – предусмотрено из областного бюджета – 60,00 тыс.руб., из местного бюджета – 6,67 тыс. руб, планируется установка 1 теплосчётчика;

- Коршуновском СП – предусмотрено из областного бюджета – 60,00 тыс.руб., из местного бюджета – 6,67 тыс. руб, планируется установка 5 счётчиков ХВС;

- Новоигирменском ГП – предусмотрено из областного бюджета – 109,00 тыс.руб., из местного бюджета – 27,25 тыс. руб, планируется установка 1 теплосчётчика;

- Новоилимском СП – предусмотрено из областного бюджета – 78,00 тыс.руб., из местного бюджета – 8,67 тыс. руб, планируется установка 5 счётчиков ХВС;

- Радищевском ГП – предусмотрено из областного бюджета – 80,00 тыс.руб., из местного бюджета – 8,89 тыс. руб, установлены 1 счётчик ХВС, 2 счётчика ГВС;

- Рудногорском ГП – предусмотрено из областного бюджета – 80,00 тыс.руб., из местного бюджета – 8,89 тыс. руб, планируется установка 2 счётчиков ХВС, 2 счётчиков ГВС;

- Янгелевском ГП – предусмотрено из областного бюджета – 70,00 тыс.руб., из местного бюджета – 7,78 тыс. руб, установлен 1 теплосчётчик, формируется пакет документов для представления в министерство ЖП и Э.

- Модернизация электрооборудования, капитальные ремонты внутренних  систем отопления и водоснабжения муниципальных учреждений, находящихся в собственности Нижнеилимского муниципального района.

Программой предусмотрены технические мероприятия, реализация которых в комплексе позволяет снизить потребление энергоресурсов и воды, потери с утечками теплоносителя и воды. Мероприятия финансируются из бюджета МО «Нижнеилимский район».

За период 2011, 2012 годов выполнено:

- модернизация электрооборудования – замена ламп, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования, учреждениях культуры и искусства, учреждениях здравоохранения; освоено – 391,26 тыс. руб.;

- капитальные ремонты систем отопления, водоснабжения, электроснабжения – проведены ремонты, освоено – 1 178,48 тыс. руб.:

- в учреждениях образования: д/с «Колокольчик» (п. Хребтовая), д/с «Снежинка» (п. Чистополянский) на общую сумму 839,48 тыс. руб;

- в учреждениях культуры и искусства: МУК РДК «Горняк», МОУ ДОД «ЦДШИ» (г. Железногорск-Илимский), МКУК «Нижнеилимская ЦМБ им. А. Н. Радищева» на общую сумму – 339,00 тыс. руб.

В 2013 г. запланировано:

- модернизация электрооборудования – замена ламп, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования, учреждениях культуры и искусства  на сумму  199,00 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по утеплению дверных проёмов, теплоизоляция трубопроводов в тепловых узлах учреждений культуры и искусства на сумму 55,00 тыс. руб.

Постоянная реализация комплексных мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности позволяет при снижении потребления объёмов энергоресурсов и воды сократить расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений. Администрацией Нижнеилимского района отделом ЖКХ ведётся мониторинг по потреблению энергоресурсов и воды муниципальными учреждениями по представленным МУ «Департамент образования», МУ «УКСДМ» данным.

За 9 мес. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. экономия потребления энергоресурсов и воды составила:

- учреждениями образования

- теплоэнергии – 1,2 %;

- холодной воды – 4 %

- горячей воды – 1,4 %

- учреждениями культуры и искусства

- электроэнергии – 1,25 %;

- теплоэнергии – 39 %;

- горячей воды – 40 %

Начальник отдела ЖКХ                                                                     Л. В. Савицкая