Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

________________________________________________________________________________

=======================================================================

От  «17» ноября  2020 года                                                                      г. Железногорск-Илимский

Заключение № 01-08/65

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Нижнеилимского муниципального района  «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы»

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) на основании Положения о Контрольно-счётной палате Нижнеилимского муниципального  района, утвержденным Решением Думы района от 20.02.2012 № 186.

Экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе проекта  муниципальной программы Нижнеилимского муниципального района осуществлено КСП района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017 № 260.

В Контрольно-счетную палату Нижнеилимского муниципального района проект постановления администрации Нижнеилимского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района»» на 2021-2026 годы» был представлен 12 ноября 2020  (далее – Программа, или МП).

В целях обеспечения открытости и доступности информации, а также проведения независимой экспертизы, проект муниципальной программы размещен на официальном сайте администрации Нижнеилимского муниципального района 23.10.2020 года.

С проектом МП представлены следующие документы: - Паспорт Программы; - Пояснительная записка начальника отдела архитектуры и градостроительства  -  по жилому  9-ти этажному крупнопанельному 144 квартирному дому по адресу г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12.

В  ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Согласно Паспорту муниципальной программы ответственным исполнителем МП определена администрация Нижнеилимского муниципального района, участником Программы - отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района. Целью программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Нижнеилимского района.

Проект постановления администрации Нижнеилимского муниципального района в целом не противоречит федеральному законодательству, более того цели Программы соотносятся с нормами Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - это «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района».

#### Согласно структуре муниципальной программы деление на подпрограммы отсутствует, так как в Паспорте Программы сформирована одна Задача: Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского района и содержится Единственное мероприятие: Демонтаж аварийной части (1 и 2 подъезды) конструкций дома № 12, расположенного по ул.Радищева, г.Железногорска-Илимского, Нижнеилимского района Иркутской области.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  на 2021 – 2026 годы составляет:

тыс.рублей

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район» | - | - | - | 4 859,5 | - | - |
| Средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | 35 636,0 | - | - |
| Всего за весь период стоимость проектных работ | 40 495,5 |  |  |  |  |  |

#### КСП района отмечает, что для решения вопросов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района в составе действующих муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района действует программа «Безопасность Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, которая утверждена Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 08.08.2017 года № 549. В структуре муниципальной программы действует подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».

#### КСП района полагает, что самым уместным было бы включить единственное мероприятие новой Программы: Демонтаж аварийной части (1 и 2 подъезды) конструкций дома № 12, расположенного по ул.Радищева, г.Железногорска-Илимского, Нижнеилимского района Иркутской области в содержание действующей муниципальной программы.

#### Более того, по Решению Нижнеилимского суда Иркутской области от 15 августа 2018 года суд обязал администрацию Нижнеилимского муниципального района обеспечить проведение демонтажа нежилой части многоквартирного дома аварийной части (1 и 2 подъезды) конструкций дома № 12, расположенного по ул.Радищева, г.Железногорска-Илимского, Нижнеилимского района Иркутской области в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

С учетом изложенного, КСП района рекомендует администрации района рассмотреть вопрос о включении единственного мероприятия новой муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы» в структуру  действующей муниципальной программы Нижнеилимского муниципального района «Безопасность Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы» в соответствие с правилами Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденного  Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 № 1728.

Председатель  КСП

Нижнеилимского муниципального района                                                                   О.Л.Каверзин