Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

От «21» июня 2021 года                                                            г. Железногорск-Илимский

Заключение № 01-08/30

по итогам финансово-экономической экспертизы

проекта постановления администрации Нижнеилимского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.08.2017 г. № 611 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) на основании Положения о Контрольно-счётной палате Нижнеилимского муниципального  района, утвержденного Решением Думы района от 20.02.2012 № 186.

Экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе проектов изменений, вносимых в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, осуществлено КСП района в рамках полномочий, установленных для органов внешнего муниципального финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом РФ и Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района, утвержденного Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017 № 260 (далее – Порядок).

В  ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

# Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы (далее – МП или муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.08.2017 № 611.

Вместе с тем, КСП района отмечает, что в нарушение установленного Думой Нижнеилимского муниципального района Порядка проекты по внесению изменений в муниципальную программу до их утверждения в КСП района не представлялись для проведения финансово-экономической экспертизы. Проект изменений в муниципальную программу представлен в КСП района на экспертизу впервые.

Целью программы является повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, модернизация и развитие коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального района; предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Согласно паспорту муниципальной программы ответственным исполнителем МП определена администрация Нижнеилимского муниципального района.

Участниками муниципальной программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнеилимского муниципального района (отдел ЖКХ, Т и С).

В ходе настоящей экспертизы осуществлен анализ проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу, пояснительной записки, финансово-экономического обоснования (коммерческое предложение).

Согласно пояснительной записке к МП, предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения МП на 2021 год в сумме 600,0 тыс. рублей.

Изменение объемов финансового обеспечения реализации МП в сумме 600,0 тыс. рублей связанно с тем, что в собственности МО «Нижнеилимский район» находятся объекты централизованного водоснабжения в п. Речушка: две водозаборные скважины и водонапорная башня.

В рамках мероприятия планируются к реализации мероприятия по разработке необходимой технической документации на объекты коммунальной инфраструктуры: технические паспорта, проекты зон санитарной охраны водозаборных скважин – для последующего заключения концессионных соглашений на обслуживание коммунальных объектов. Указанные мероприятия возможны к реализации при условии нахождения объектов коммунальной инфраструктуры в собственности МО «Нижнеилимский район».

КСП района отмечает, что согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений.

При этом согласно Закону Иркутской области от 03.11.2016г. № 96-ОЗ (ред. от 29.06.2020) «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» ст.2 за сельскими поселениями закреплена организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В связи с чем, КСП района отмечает, что данное имущество необходимо передать Речушинскому сельскому поселению для решения вопросов местного значения, либо заключить соглашение с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Председатель КСП

Нижнеилимского муниципального района                                                           Кияница О.В.