РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «26» ноября 2020 г. № 41

г. Железногорск – Илимский

**«О ходе отопительного сезона 2020-2021 г.г.»**

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О ходе отопительного сезона 2020-2021 г.г.», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О ходе отопительного сезона 2020-2021 г.г.» принять к сведению.

Председатель

Думы Нижнеилимского муниципального района Е.В. Лихачёв

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского

муниципального района

от «26» ноября 2020 г. № 41

**Информация**

**о ходе отопительного сезона в Нижнеилимском районе**

**на 12.11.2020 г.**

Согласно постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района от № 734 от 20.08.2020 г. «О начале отопительного сезона 2020 2021 гг.» начало ОЗП на территории района было определено в период с 01 по 25 сентября 2020 г.

Постановлениями администраций поселений сроки начала ОЗП 2020/2021 на территории посёлков устанавливались в основном с 14.09.2020 г. Подключение школ и детских садов началось с 10.09.2020 г.

Нарушены сроки начала отопительного сезона 2020/2021 в п. Рудногорск и п. Янгель.

**п. Рудногорск**

Запуск котельной – 23.09.2020 г. Подключение жилого фонда с 25.09.2020, школы и детского сада – 30.09.2020, больницы – 02.10.2020.

В п. Рудногорск выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартальных сетей: проведена полная замена сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, запорной арматуры, укладка новых лотков. В связи с нарушением сроков по доставке необходимых материалов по вине поставщиков ремонтные работы не были завершены к началу отопительного сезона 2020/2021. В связи с этим в течение октября производилось поэтапное подключение потребителей. 19 октября 2020 г. потребители тепловой энергии подключены в полном объеме.

**п. Янгель**

Фактическое начало отопительного периода в п. Янгель – 30.09.2020 г. Подключение всех потребителей, в т.ч. жилых домов состоялось 01 октября 2020 г.

По состоянию на 12.11.2020 г. все теплоисточники работают в штатном режиме в соответствии с температурным графиком, к теплоснабжению подключены все объекты соц.сферы и жилые дома, запитанные от централизованных систем теплоснабжения.

Техническая готовность инженерных сетей к отопительному периоду составляет 100 %.

Запас угольного топлива на котельных составляет **1 260 т**:

п. Новая Игирма – 325 т. ожидается поставка 5 вагонов;

п. Янгель – 152 т. на 7 сут.;

п. Радищев – 505 т. на 20 сут.;

п. Видим – 277 т. на весь отопительный сезон.

Запас щепы в п. Рудногорск – 7 132 м3 на 120 сут., дровяное топливо в наличии.

Аварийных ситуаций на тепловых сетях, отказов в работе котельного оборудования, долгосрочных отключений потребителей от теплоснабжения не зафиксировано.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду оценка готовности к ОЗП 2020-2021 г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется комиссиями администраций поселений в установленные сроки. По состоянию на 12.11.2020 г. выдано актов и паспортов готовности:

- потребителям 95 % (выдано 321 из 337; не получены паспорта готовности объектами жилого фонда в п. Рудногорск);

- теплоснабжающим и теплосетевым организациям 85 % (из 13 паспортов получено 11; не выданы паспорта ООО «КТ-Ресурс» п. Рудногорск, МУП «ЯЖКХ» п. Янгель).

01 сентября 2020 г. инспектором Ростехнадзора были проведены плановые проверки теплоснабжающих организаций: ООО «КТ-Ресурс» (п. Рудногорск) и МУП «ЯЖКХ» (п. Янгель). По результатам проверки были выданы предписания, установлены сроки устранения замечаний. Исполнение предписаний должно быть подтверждено при повторной проверке, при отсутствии замечаний теплоснабжающие организации получат акт готовности к работе в отопительный период.

Ростехнадзором проведены оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2020-2021 г.г. По результатам проверки выданы акты и паспорта готовности 9 муниципальным образованиям из 11.

Начальник отдела ЖКХ, Т и С Л. В. Савицкая