

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От « 26» 09 2022 г. **№** 819

г. Железногорск-Илимский

|  |
| --- |
| «О внесении изменений в постановление  администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.08.2017 № 610 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы» |

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 № 1728 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь ст. 36, 47 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.08.2017 № 610 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы»:

1.1. Строку 9 паспорта муниципальной программы читать в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Объём и источники  финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. **Общий объем финансирования** на 2018-2024 годы составляет **17 095,3 тыс. рублей**, в том числе:  **1)** по подпрограммам:  **подпрограмма 1** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы – **13 251,0 тыс. рублей**;  **подпрограмма 2** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы – **1 701,5 тыс. рублей**;  **подпрограмма 3** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных зданиях и помещениях, находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – **2 142,8 тыс. рублей**;  **подпрограмма 4** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, находящегося в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района» на 2018- 2024 годы – **0,0 тыс. рублей.**  **2)** по годам реализации:  2018 год – 2 859,4 тыс. рублей;  2019 год – 4 574,9 тыс. рублей;  2020 год – 7 848,2 тыс. рублей;  2021 год – 795,3 тыс. рублей;  2022 год – 1 017,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей  **3)** по источникам финансирования:  - за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ –**12 432,4 тыс. рублей**, в т.ч.:  2018 год – 2 766,4 тыс. рублей;  2019 год – 2 841,1 тыс. рублей;  2020 год – 6 547,2 тыс. рублей;  2021 год – 277,7 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  **-** за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района – **4 662,9 тыс. рублей**:  2018 год – 93,0 тыс. рублей;  2019 год – 1 733,8 тыс. рублей;  2020 год – 1 301,0 тыс. рублей;  2021 год – 517,6 тыс. рублей;  2022 год – 1 017,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу 3 муниципальной программы читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| за весь  период  реализации  программы | в том числе по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | |
| Всего, в т. ч.: | 17 095,3 | 2 859,4 | 4 574,9 | 7 848,2 | 795,3 | 1 017,5 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 4 662,9 | 93,0 | 1 733,8 | 1 301,0 | 517,6 | 1 017,5 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ | 12 432,4 | 2 766,4 | 2 841,1 | 6 547,2 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | | | | | | | | |
| Всего, в т. ч.: | 13 251,0 | 2 852,0 | 3 228,5 | 6 531,0 | 442,0 | 197,5 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 1 618,5 | 85,6 | 387,4 | 783,7 | 164,3 | 197,5 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ | 11 632,5 | 2 766,4 | 2 841,1 | 5 747,3 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | | | | | | | | |
| Всего, в т. ч.: | 1 701,5 | 7,4 | 478,9 | 1 215,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 901,6 | 7,4 | 478,9 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ | 799,9 | 0,0 | 0,0 | 799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | | | | | | | | |
| Всего, в т. ч.: | 2 142,8 | 0,0 | 867,5 | 102,0 | 353,3 | 820,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 2 142,8 | 0,0 | 867,5 | 102,0 | 353,3 | 820,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | | | | | | | | |
| Всего, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Строку 8 раздела 1 главы 7 – паспорта муниципальной подпрограммы 1 читать в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объём и источники финансирования подпрограммы | Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.  **Общий объем финансирования** на 2018-2024 годы составляет  **13 251,0 тыс. рублей**, в том числе:  **1)** по годам реализации:  2018 год – 2 852,0 тыс. рублей;  2019 год – 3 228,5 тыс. рублей;  2020 год – 6 531,0 тыс. рублей;  2021 год – 442,0 тыс. рублей;  2022 год – 197,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  **2)** по источникам финансирования:  - за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ – **11 632,5 тыс. рублей**, в т.ч.:  2018 год – 2 766,4 тыс. рублей;  2019 год – 2 841,1 тыс. рублей;  2020 год – 5 747,3 тыс. рублей;  2021 год – 277,7 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  **-** за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района – **1 618,5 тыс. рублей**:  2018 год – 85,6 тыс. рублей;  2019 год – 387,4 тыс. рублей;  2020 год – 783,7 тыс. рублей;  2021 год – 164,3 тыс. рублей;  2022 год – 197,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |

1.4. Таблицу 1 муниципальной подпрограммы 1 читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ***ВСЕГО*** |
| Объём предусмотренных лимитов, тыс.руб,  в т. ч.: | 2 852,0 | 3 228,5 | 6 531,0 | 442,0 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | ***13 251,0*** |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 766,4 | 2 841,1 | 5 747,3 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***11 632,5*** |
| за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 85,6 | 387,4 | 783,7 | 164,3 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | ***1 618,5*** |

1.5. Строку 8 раздела 1 главы 9 – паспорта муниципальной подпрограммы 3 читать в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объём и источники финансирования подпрограммы | Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.  **Общий объем финансирования** на 2018-2024 годы составляет  **2 142,8 тыс. рублей**, в том числе:  **1)** по годам реализации:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 867,5 тыс. рублей;  2020 год – 102,0 тыс. рублей;  2021 год – 353,3 тыс. рублей;  2022 год – 820,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  **2)** по источникам финансирования:  - за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ – **0,0 тыс. рублей**, в т.ч.:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  **-** за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района – **2 142,8 тыс. рублей**:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 867,5 тыс. рублей;  2020 год – 102,0 тыс. рублей;  2021 год – 353,3 тыс. рублей;  2022 год – 820,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |

1.6. Таблицу 1 муниципальной подпрограммы 3 читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ***ВСЕГО*** |
| Объём предусмотренных лимитов, тыс.руб,  в т. ч.: | 0,0 | 867,5 | 102,0 | 353,3 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | ***2 142,8*** |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***0,0*** |
| за счёт средств налоговых и неналоговых доходов бюджета района | 0,0 | 867,5 | 102,0 | 353,3 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | ***2 142,8*** |

2. Приложение к муниципальной программе читать в редакции Приложения к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по жилищной политике, градостроительству, энергетике, транспорту и связи Цвейгарта В. В.

И.о. мэра района В. В. Цвейгарт

Рассылка: в дело-2, отдел ЖКХ,ТиС, Финансовое управление, ОСЭР, МУ ДО, МКУ «Ресурсный центр», пресс-служба

Суслова Н. Ю.,

31364

Приложение

к постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района

от 26.09.2022г. № 819

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ И В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия | | Ответственный  исполнитель или соисполнитель  (участники) | Источник  финансирования | Объем  финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам | | | | | | | Показатель  результативности  программы | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель муниципальной программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях, находящихся в собственности МО "Нижнеилимский район" и в жилищном фонде, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры учреждений бюджетной сферы, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов учреждений, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, находящегося в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры учреждений образования, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями образования. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях образования Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Оснащение учреждений образования приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды: | | МУ ДО администрации Нижнеилимского муниципального района | МБ, ОБ | *11 046,0* | *2 852,0* | *3 228,5* | *4 326,0* | *442,0* | *197,5* | *0,0* | *0,0* | Доля оснащённости учреждений образования приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды – 100 % | |
| 1.2.1 | приобретение и (или) монтаж приборов учёта, работы по проектированию тепловых узлов, проектированию установки приборов учёта | |  | 2 852,0 | 3 228,5 | 4 326,0 | 442,0 | 197,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Содействие выполнению мероприятий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях образования: | | *2 205,0* | *0,0* | *0,0* | *2 205,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы, административными зданиями и помещениями Нижнеилимского муниципального района на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) | |
| 1.3.1 | реконструкция тепловых пунктов учреждений, ремонт систем отопления и ГВС, ремонт изоляции | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | оснащение учреждений образования светодиодными светильниками при организации внутреннего и (или) фасадного освещения, применение энергоэффективного оборудования: датчиков движения, приборов для регулирования освещённости в зависимости от естественного света, движения и др. | |  | 0,0 | 0,0 | 2 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля оснащённости светодиодными светильниками учреждений образования к общему количеству источников света – 75 %. | |
| 1.3.3 | ремонт систем водоснабжения и (или) водоотведения, замена санитарно-технического оборудования в учреждениях | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы, административными зданиями и помещениями Нижнеилимского муниципального района на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) | |
| 1.3.4 | работы по снижению инфильтрационных потерь тепла: утепление фасадов, замена оконных и дверных блоков и др. | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.4* | *Итого по задаче 1.1:* | | | | *13 251,0* | *2 852,0* | *3 228,5* | *6 531,0* | *442,0* | *197,5* | *0,0* | *0,0* |  |
| ***1.5*** | | ***Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования:*** | | | ***13 251,0*** | ***2 852,0*** | ***3 228,5*** | ***6 531,0*** | ***442,0*** | ***197,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 1.5.1 | | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | | | **11 632,5** | 2 766,4 | 2 841,1 | 5 747,3 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.2 | | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета района | | | **1 618,5** | 85,6 | 387,4 | 783,7 | 164,3 | 197,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Цель - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры учреждений культуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями культуры. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Оснащение учреждений культуры приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды: | | МКУ «Сервисцентр» | МБ, ОБ | *652,4* | *0,0* | *424,4* | *228,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | Доля оснащённости учреждений культуры приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды – 100 %. | |
| 2.2.1 | приобретение и (или) монтаж приборов учёта, работы по проектированию тепловых узлов, проектированию установки приборов учёта | |  | 0,0 | 424,4 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Содействие выполнению мероприятий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры: | | *1049,1* | *7,4* | *54,5* | *987,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями культуры на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год). | |
| 2.3.1 | реконструкция тепловых пунктов учреждений, ремонт систем отопления и ГВС, ремонт изоляции | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | оснащение учреждений образования светодиодными светильниками при организации внутреннего и (или) фасадного освещения, применение энергоэффективного оборудования: датчиков движения, приборов для регулирования освещённости в зависимости от естественного света, движения и др. | |  | 7,4 | 54,5 | 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля оснащённости светодиодными светильниками учреждений культуры к общему количеству ис-точников света – 100 %. | |
| 2.3.3 | ремонт систем водоснабжения и (или) водоотведения, замена санитарно-технического оборудования в учреждениях культуры | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями культуры на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год). | |
| 2.3.4 | работы по снижению инфильтрационных потерь тепла: утепление фасадов, замена оконных и дверных блоков и др. | |  | 0,0 | 0,0 | 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.4* | *Итого по задаче 2.1:* | | | | *1 701,5* | *7,4* | *478,9* | *1215,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| ***2.5*** | | ***Итого по подпрограмме 2, в том числе по источникам финансирования:*** | | | ***1 701,5*** | ***7,4*** | ***478,9*** | ***1 215,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 2.5.1 | | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | | | **799,9** | 0,0 | 0,0 | 799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5.2 | | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета района | | | **901,6** | 7,4 | 478,9 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в в административных зданиях и помещениях, находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Цель - повышение эффективности использования энергетических ресурсов административных зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в административных зданиях и помещениях Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды: | | администрация Нижнеилимского муниципального района, МКУ "Центр" | МБ | *1611,0* | *0,0* | *867,5* | *0,0* | *198,5* | *545,0* | *0,0* | *0,0* | Доля оснащённости зданий и помещений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды – 100 %. | |
| 3.2.1 | приобретение и (или) монтаж приборов учёта, работы по проектированию тепловых узлов, проектированию установки приборов учёта | |  | 0,0 | 867,5 | 0,0 | 198,5 | 545,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Содействие выполнению мероприятий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях образования: | | *531,8* | *0,0* | *0,0* | *102,0* | *154,8* | *275,0* | *0,0* | *0,0* | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды зданиями и помещениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год). | |
| 3.3.1 | реконструкция тепловых пунктов, ремонт систем отопления и ГВС, ремонт изоляции | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2 | оснащение светодиодными светильниками при организации внутреннего и (или) фасадного освещения, применение энергоэффективного оборудования: датчиков движения, приборов для регулирования освещённости в зависимости от естественного света, движения и др. | |  | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 104,8 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | Доля оснащённости зданий и помещений светодиодными светильниками к общему количеству ис-точников света – 20 % | |
| 3.3.3 | ремонт систем водоснабжения и (или) водоотведения, замена санитарно-технического оборудования в зданиях и помещениях | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды зданиями и помещениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год). | |
| 3.3.4 | работы по снижению инфильтрационных потерь тепла: утепление фасадов, замена оконных и дверных блоков и др. | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.4* | *Итого по задаче 3.1:* | | | | *2 142,8* | *0,0* | *867,5* | *102,0* | *353,3* | *820,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| ***3.5*** | | ***Итого по подпрограмме 3, в том числе по источникам финансирования:*** | | | ***2 142,8*** | ***0,0*** | ***867,5*** | ***102,0*** | ***353,3*** | ***820,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 3.5.1 | | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.2 | | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета района | | | **2 142,8** | 0,0 | 867,5 | 102,0 | 353,3 | 820,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 4 ПОДПРОГРАММА 4 «Энергосбережение и повышение энергетической в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Цель - обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Содействие оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | | администрация Нижнеилимского муниципального района | МБ | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение многоквартирных домов (далее – МКД) общедомовыми приборами учёта энергоресурсов – 1 ед. | |
| 4.2.1 | частичное возмещение затрат по установке общедомовых приборов учёта энергии и воды в многоквартирных жилых домах | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.3* | *Итого по задаче 4.1:* | | | | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| ***4.4*** | | ***Итого по подпрограмме 4, в том числе по источникам финансирования:*** | | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 4.4.1 | | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета района | | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***5.*** | | ***Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования:*** | | | **17 095,3** | ***2 859,4*** | ***4 574,9*** | ***7 848,2*** | ***795,3*** | ***1 017,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| 5.1.1 | | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | | | **12 432,4** | 2 766,4 | 2 841,1 | 6 547,2 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2 | | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета района | | | **4 662,8** | 93,0 | 1 733,8 | 1 301,0 | 517,6 | 1 017,5 | 0,0 | 0,0 |  |

И.о. мэра района В. В. Цвейгарт