Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «____» ___________ 2025 г. №______

г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2026-2031 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законом Иркутской области от 23.04.2025 г. № 25-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования «Нижнеилимский район» Иркутской области, путем их объединения», Решением думы Нижнеилимского муниципального округа от 25.09.2025 г. № 12 «Об утверждении Положения о порядке правопреемства органов местного самоуправления Нижнеилимского муниципального округа», постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ», администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2026 года муниципальную программу «Благоустройство территории» на 2026-2031 годы в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа						П.Н. Березовский

Рассылка: в дело, орготдел, УСиА, Управление финансами, бухгалтерия, ОСЭР, 
Гловацкая В.В.

8 (39566) 3-37-31

Приложение
к постановлению Администрации Нижнеилимского муниципального района
от «__» ___________ 2025 года № ___

Муниципальная программа
«Благоустройство территории»
на 2026-2031 годы

(далее – муниципальная программа)

г. Железногорск-Илимский,
2025 год

ГЛАВА 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»; 6. Устав Нижнеилимского муниципального округа; 7. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Чистый город Железногорск-Илимский» (далее – МКУ «Чистый город»); 2. Управление строительства и архитектуры Администрации Нижнеилимского муниципального округа. |
| 4 | Участники муниципальной программы | 1. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды»; 2. Жители населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов; 3. Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |
| 5 | Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории Нижнеилимского муниципального округа |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского; 2. Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского; 3. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город»; 4. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом; 5. Благоустройство общественных территорий; 6. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 7 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства; 2. Формирование современной городской среды |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| 9 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 463 357,50 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 56 407,10 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2029 год – 117 987,80 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,30 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 11 551,30 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 11 551,30 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 4 198,60 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 4 198,60 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 446 052,50 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 56 407,10 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2029 год – 100 682,80 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,30 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 1 555,10 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 1 555,10 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» составляет 441 816,60 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 55 622,70 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2029 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,30 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 441 816,60 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 55 622,70 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2029 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,30 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» составляет 21 540,90 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 784,40 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 20 756,50 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 11 551,30 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 11 551,30 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 4 198,60 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 4 198,60 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 4 235,90 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 784,40 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 3 451,50 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 1 555,10 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 1 555,10 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского – 100%; 2. Доля общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского – 100%; 3. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» – 100%; 4. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом – 100%; 4. Количество благоустроенных общественных территорий – 45 ед.; 5. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 44 ед. |

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относятся:

1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

3. создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

4. организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с утвержденными правилами благоустройства территории муниципального округа.

Муниципальная программа направлена на кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение количества городов с неблагоприятной средой, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время при реализации Администрацией Нижнеилимского муниципального округа собственных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1. недостаточный уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. недостаточный уровень содержания общественных территорий;

3. недостаточный уровень содержания объектов муниципальной собственности, расположенных в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом;

4. высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

5. отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

6. несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий нормативным требованиям;

7. зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

8. недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

9. неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

10. недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В городе Железногорске-Илимском работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняет МКУ «Чистый город». По состоянию на 2025 год, на территории города Железногорска-Илимского имеется 65,25 км дорог общего пользования местного значения, требующих систематического выполнения работ по их содержанию.

В городе Железногорске-Илимском работы по содержанию общественных территорий, в состав которых входят, в том числе, детские игровые и спортивные площадки, выполняет МКУ «Чистый город». По состоянию на 2025 год, на территории города Железногорска-Илимского имеется 62 общественных территорий, требующих систематического выполнения работ по их содержанию.

В городе Железногорске-Илимском работы по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, выполняет МКУ «Чистый город». По состоянию на 2025 год, на территории города Железногорска-Илимского имеется 38 аварийных многоквартирных домов и 4 многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в которых расположены объекты муниципальной собственности. Указанные объекты муниципальной собственности требуют систематического выполнения работ по их содержанию.

В МКУ «Чистый город» на праве оперативного управления переданы следующие объекты муниципальной собственности: стадион «Горняк», стадион «Строитель», а также остановочный павильон с залом ожидания. Указанные объекты муниципальной собственности требуют систематического выполнения работ по их содержанию.

В период с 2017 по 2025 годы в рамках осуществления своих полномочий администрациями населенных пунктов, входящих в состав Нижнеилимского муниципального района, проводились работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. Работа проводилась посредством их участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», региональных проектов Иркутской области «Народные инициативы» и «Есть решение».

По состоянию на 2025 год, на территории Нижнеилимского муниципального округа имеется 115 общественных территорий, из которых 82 общественных территорий требуют благоустройства.

По состоянию на 2025 год, на территории Нижнеилимского муниципального округа имеется 275 дворовых территорий многоквартирных домов, из которых 237 дворовых территорий многоквартирных домов требуют благоустройства.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов Администрация Нижнеилимского муниципального округа вынуждена заниматься решением текущих задач, проводить точечные мероприятия по благоустройству населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, в основном направленные на содержание уже существующих объектов муниципальной собственности и поддержание их в исправном состоянии.

В целях преодоления сложившихся за последние годы негативных тенденций в сфере благоустройства и в рамках продолжения мероприятий, начатых в 2017 году, разработана настоящая муниципальная программа.

ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского;

2. обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского;

3. обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город»;

4. обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом;

4. благоустройство общественных территорий;

5. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Структура муниципальной программы включает в себя следующие подпрограммы:

1. подпрограмма 1 – «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» на 2026-2031 годы (Приложение 1 к муниципальной программе);

2. подпрограмма 2 – «Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы (Приложение 2 к муниципальной программе).

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы Нижнеилимского муниципального округа о бюджете Нижнеилимского муниципального округа на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Для реализации мероприятий муниципальной программы планируется привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, иных источников.

Объем и источники финансирования муниципальной программы представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

ГЛАВА 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации муниципальной программы планируется:

1. обеспечить долю автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в размере 100%;

2. обеспечить долю общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в размере 100%;

3. обеспечить долю объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в размере 100%;

4. обеспечить долю объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в размере 100%;

4. увеличить количество благоустроенных общественных территорий до 45 ед.;

5. увеличить количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 44 ед.

Показатели результативности муниципальной программы представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

ГЛАВА 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков: финансовых, макроэкономических, техногенных и экологических, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной программы за счет местного бюджета.

Макроэкономические риски связаны с возможным возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы.

Техногенные и экологические риски связаны с возможным возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений и их переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается?

1. формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

2. обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации муниципальной программы;

3. проведение мониторинга реализации муниципальной программы и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей результативности муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы;

4. перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных результатов.

Мэр Нижнеилимского

муниципального округа							П.Н. Березовский

Приложение 1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

Подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства»
на 2026-2031 годы

(далее – подпрограмма 1)

г. Железногорск-Илимский,
2025 год

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

| № п/п | Наименование характеристик подпрограммы 1 | Содержание характеристик подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки подпрограммы 1 | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Устав Нижнеилимского муниципального округа; 6. Постановление Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители подпрограммы 1 | Муниципальное казенное учреждение «Чистый город Железногорск-Илимский» (далее – МКУ «Чистый город») |
| 4 | Участники подпрограммы 1 | - |
| 5 | Цель подпрограммы 1 | Обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории города Железногорска-Илимского |
| 6 | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского; 2. Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского; 3. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город»; 4. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом |
| 7 | Сроки реализации подпрограммы 1 | 2026-2031 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 441 816,60 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 55 622,70 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2029 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,30 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 441 816,60 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 55 622,70 тыс. рублей; 2027 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2028 год – 47 250,00 тыс. рублей; 2029 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2030 год – 97 231,30 тыс. рублей; 2031 год – 97 231,30 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского – 100%; 2. Доля общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского – 100%; 3. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» – 100%; 4. Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом – 100% |

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение содержания объектов дорожного, жилищно-коммунального хозяйства на территории города Железногорска-Илимского.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского.

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в том числе путем:

– очистки от мусора, грязи и посторонних предметов полосы отвода, проезжей части автомобильных дорог, тротуаров с вывозом и утилизацией на полигонах;

– поддержания элементов системы водоотвода в чистоте и порядке;

– проведения противопаводковых мероприятий;

– мойки покрытий автомобильных дорог, поливки (увлажнения) проезжей части автомобильных дорог;

– обеспыливания проезжей части автомобильных дорог;

– восстановления сцепных свойств проезжей части автомобильных дорог;

– очистки и мойке дорожных знаков, замены поврежденных дорожных знаков;

– ухода за разметкой пешеходных переходов, нанесения вновь и восстановления изношенной разметки пешеходных переходов с удалением остатков старой разметки;

– очистки и мойки ограждений;

– исправления и замены поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций ограждений;

– уборки и мойки остановок общественного транспорта, окраски, замены поврежденных и установки недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на остановках общественного транспорта;

– выполнения иных работ по содержанию автомобильных дорог;

2. обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского.

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в том числе путем:

– организации уборки общественных территорий;

– сбора, вывоза отходов производства и потребления;

– поддержания в исправном и надлежащем состоянии малых архитектурных форм;

– проведения мероприятий по охране озелененных территорий;

– воспроизводства зеленых насаждений;

– выполнения иных работ по содержанию общественных территорий;

3. обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город»;

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в том числе путем:

– ремонта и поддержания в исправном состоянии кровель, внутренних и внешних инженерных сетей;

– выполнения работ, направленных на обеспечение энергоснабжения и повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности;

– выполнения работ, связанных с нормализацией воздушно-теплового режима объектов муниципальной собственности (ремонт систем отопления и приточной вентиляции);

– выполнения работ, связанных с нормализацией работы систем водоснабжения и водоотведения объектов муниципальной собственности;

– оснащения приборами учета используемых коммунальных ресурсов (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения);

– оборудования объектов муниципальной собственности системами автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, их модернизации;

– обеспечения охраны объектов муниципальной собственности;

– уборка помещений объектов муниципальной собственности от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;

– выполнения иных работ по содержанию объектов муниципальной собственности;

4. обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом.

Механизм реализации задачи «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом» предусматривает выполнение силами МКУ «Чистый город» работ по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в том числе путем:

– выполнения аварийных работ по ремонту и нормализации функционирования систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в многоквартирных домах, в которых расположены объекты муниципальной собственности;

– ремонта и поддержания в исправном состоянии кровель многоквартирных домов, в которых расположены объекты муниципальной собственности;

– ремонта и поддержания в исправном состоянии общедомового имущества многоквартирных домов, в которых расположены объекты муниципальной собственности;

– выполнения иных работ по содержанию объектов муниципальной собственности.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Система мероприятий подпрограммы 1 представлена в Приложении 1 к подпрограмме 1.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В результате реализации подпрограммы 1 планируется:

1. обеспечить долю автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в размере 100%;

2. обеспечить долю общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в размере 100%;

3. обеспечить долю объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в размере 100%;

4. обеспечить долю объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в размере 100%.

Показатели результативности подпрограммы 1 представлены в Приложении 2 к подпрограмме 1.

Приложение 1
к подпрограмме 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» на 2026-2031 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства»
на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 37 022,05 | 4 660,91 | 3 959,32 | 3 959,32 | 8 147,50 | 8 147,50 | 8 147,50 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяйства | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 215 371,70 | 27 114,32 | 23 032,89 | 23 032,89 | 47 397,20 | 47 397,20 | 47 397,20 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача 2. «Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по содержанию общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10 110,35 | 1 272,85 | 1 081,25 | 1 081,25 | 2 225,00 | 2 225,00 | 2 225,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 74 269,90 | 9 350,24 | 7 942,78 | 7 942,78 | 16 344,70 | 16 344,70 | 16 344,70 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Задача 3. «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности в сфере транспортного обслуживания населения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 967,48 | 625,38 | 531,25 | 531,25 | 1 093,20 | 1 093,20 | 1 093,20 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 984,47 | 375,73 | 319,17 | 319,17 | 656,80 | 656,80 | 656,80 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 51 097,46 | 6 432,94 | 5 464,61 | 5 464,61 | 11 245,10 | 11 245,10 | 11 245,10 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Задача 4. «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 622,45 | 456,05 | 387,40 | 387,40 | 797,20 | 797,20 | 797,20 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере жилищного хозяйства | Администрация Нижнеилимского муниципального округа МКУ «Чистый город» | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 42 370,74 | 5 334,28 | 4 531,33 | 4 531,33 | 9 324,60 | 9 324,60 | 9 324,60 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  | 441 816,60 | 55 622,70 | 47 250,00 | 47 250,00 | 97 231,30 | 97 231,30 | 97 231,30 | Х |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 441 816,60 | 55 622,70 | 47 250,00 | 47 250,00 | 97 231,30 | 97 231,30 | 97 231,30 | Х |
| Иные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение 2
к подпрограмме 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» на 2026-2031 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства»
на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2. «Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 3. «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 4. «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Методика расчета показателей результативности:

1. Значение показателя результативности «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» рассчитывается по формуле:

Садi=РадiПадi×100, где:

Садi – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Радi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Падi – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в i-м финансовом году;

2. Значение показателя результативности «Доля общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» рассчитывается по формуле:

Сотi=РотiКотi×100, где:

Сотi – доля общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Ротi – количество общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Котi – общее количество общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в i-м финансовом году;

3. Значение показателя результативности «Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» рассчитывается по формуле:

Соуi=РоуiКоуi×100, где:

Соуi – доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Роуi – количество объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Коуi – общее количество объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в i-м финансовом году;

4. Значение показателя результативности «Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом» рассчитывается по формуле:

Смкдi=РмкдiКмкдi×100, где:

Смкдi – доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 1;

Рмкдi – количество объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию в рамках реализации подпрограммы 1 в i-м финансовом году;

Кмкдi – общее объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в i-м финансовом году.

Приложение 2
к муниципальной программе
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

Подпрограмма 2
«Формирование современной городской среды»
на 2026-2031 годы

(далее – подпрограмма 2)

г. Железногорск-Илимский,
2025 год

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

| № п/п | Наименование характеристик подпрограммы 2 | Содержание характеристик подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки подпрограммы 2 | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 5. Постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»; 6. Устав Нижнеилимского муниципального округа; 7. Постановление Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 23 октября 2013 года № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района» |
| 2 | Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Нижнеилимского муниципального округа |
| 3 | Соисполнители подпрограммы 2 | Управление строительства и архитектуры Администрации Нижнеилимского муниципального округа. |
| 4 | Участники подпрограммы 2 | 1. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды»; 2. Жители населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов; 3. Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |
| 5 | Цель подпрограммы 2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа |
| 6 | Задачи подпрограммы 2 | 1. Благоустройство общественных территорий; 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 7 | Сроки реализации подпрограммы 2 | 2026-2031 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 21 540,90 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 784,40 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 20 756,50 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 11 551,30 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 11 551,30 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 4 198,60 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 4 198,60 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 4 235,90 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 784,40 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 3 451,50 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств из иных источников – 1 555,10 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 1 555,10 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей; 2031 год – 0,00 тыс. рублей |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Количество благоустроенных общественных территорий – 45 ед.; 2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 44 ед. |

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является повышение качества и комфорта городской среды на территории Нижнеилимского муниципального округа.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Благоустройство общественных территорий.

Механизм реализации задачи «Благоустройство общественных территорий» предусматривает активное участие жителей населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа в выборе перечня мероприятий по благоустройству общественных территорий, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий», приведен в таблице 1.

В случае если общественная территория включена в адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий» (см. таблицу 1), и данная общественная территория полностью или частично планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с документами территориального планирования Нижнеилимского муниципального округа, при условии одобрения общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» на территории Нижнеилимского муниципального округа в соответствии с утвержденным порядком, такая общественная территория может быть исключена из адресного перечня общественных территорий, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий» (см. таблицу 1);

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Механизм реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусматривает активное участие жителей населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа в выборе перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильный парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, обязательным является:

1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Таблица 1. Адресный перечень общественных территорий,
расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа,
на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство общественных территорий»

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | Общая площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенного пункта | Улица | Номер участка |  |  |  |
| 1 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 10А | 38:12:010105:6579 | 250 | 121 |
| 2 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 43А | 38:12:010105:6573 | 250 | 317 |
| 3 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 43Б | 38:12:010105:6578 | 250 | 218 |
| 4 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 44Б | 38:12:010105:6580 | 250 | 108 |
| 5 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 113А | 38:12:010105:6577 | 250 | 200 |
| 6 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | земельный участок 114А | 38:12:010105:5331 | 2500 | 12 016 |
| 7 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 21 | 38:12:010105:494 | 1 000 | 3 600 |
| 8 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 64А | 38:12:010105:6568 | 250 | 111 |
| 9 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 65А | 38:12:010105:6570 | 250 | 98 |
| 10 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 66А | 38:12:010105:6583 | 250 | 136 |
| 11 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 67А | 38:12:010105:6569 | 250 | 60 |
| 12 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 69А | 38:12:010105:6584 | 250 | 715 |
| 13 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 74А | 38:12:010105:6575 | 250 | 233 |
| 14 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 92А | 38:12:010105:6495 | 2 500 | 18 150 |
| 15 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | земельный участок 92Б | 38:12:010105:6650 | 1 000 | 2 110 |
| 16 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | район жилого дома 3 | 38:12:010105:6591 | 1 000 | 1 309 |
| 17 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | земельный участок 3А | 38:12:010105:6576 | 250 | 190 |
| 18 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | земельный участок 13А | 38:12:010105:6572 | 250 | 339 |
| 19 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | земельный участок 17 | 38:12:010105:4652 | 1 000 | 3 653 |
| 20 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 35А | 38:12:010105:6582 | 250 | 379 |
| 21 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | земельный участок 5Б | 38:12:010106:4941 | 250 | 95 |
| 22 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 5В | 38:12:010106:4939 | 250 | 139 |
| 23 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 5Г | 38:12:010106:4943 | 250 | 85 |
| 24 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 7Б | 38:12:010106:4944 | 250 | 213 |
| 25 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | район дома 8 | 38:12:010106:4982 | 1 000 | 311 |
| 26 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | земельный участок 11а | 38:12:010106:4967 | 1 000 | 1 136 |
| 27 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 26 | 38:12:010106:51 | 2 500 | 12 229 |
| 28 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | - | 38:12:010106:4969 | 250 | 667 |
| 29 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 1Б | 38:12:010106:4940 | 250 | 291 |
| 30 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 8Б | 38:12:010106:4942 | 250 | 128 |
| 31 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 17/1 | 38:12:010106:4948 | 1 000 | 5 032 |
| 32 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 1В | 38:12:010104:2751 | 250 | 13 |
| 33 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 4А | 38:12:010104:2758 | 250 | 176 |
| 34 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 13А | 38:12:010104:2759 | 250 | 121 |
| 35 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 20 | 38:12:010104:111 | 2 500 | 10 529 |
| 36 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 20А | 38:12:010104:2754 | 250 | 42 |
| 37 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | сооружение 20Г | - | 250 | 149 |
| 38 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 22Б | - | 250 | 761 |
| 39 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 22В | 38:12:010104:2761 | 250 | 85 |
| 40 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 25/1 | 38:12:010104:2825 | 1 000 | 454 |
| 41 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 25А | 38:12:010104:2757 | 250 | 226 |
| 42 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 29/1 | 38:12:010104:2826 | 1 000 | 3 202 |
| 43 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | земельный участок 29В | 38:12:010104:2208 | 2 500 | 7 288 |
| 44 | г. Железногорск-Илимский | квартал 9 | земельный участок 7Б | 38:12:010104:2755 | 250 | 162 |
| 45 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 2Б | 38:12:010108:98 | 1 000 | 1 898 |
| 46 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | земельный участок 4Б | 38:12:010108:2061 | 250 | 102 |
| 47 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 10А | 38:12:010108:47 | 1 000 | 512 |
| 48 | г. Железногорск-Илимский | мкр-н 13, ул. Энтузиастов | земельный участок 5Б | 38:12:010101:5128 | 1 000 | 150 |
| 49 | г. Железногорск-Илимский | ул. Западная | 17 | 38:12:010102:2052 | 2 500 | 34 417 |
| 50 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 8Г | 38:12:010104:2752 | 250 | 145 |
| 51 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 16А | 38:12:010104:2765 | 1 000 | 1 529 |
| 52 | г. Железногорск-Илимский | от здания 1А, квартал 10 магазин «Северный», до объездной дороги 10 квартала | - | 38:12:010108:2105 | 250 | 399 |
| 53 | п. Заморский | ул. Ленина | район нежилого дома № 13 | 38:12:120101:521 | 100 | 1 000 |
| 54 | п. Игирма | ул. Лесная | район дома № 16 | 38:12:090201:915 | 250 | 1 990 |
| 55 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 8 | 38:12:180101:1444 | 500 | 2 658 |
| 56 | п. Речушка | ул. Красноярская | район школы | 38:12:140101:1176 | 500 | 3 518 |
| 57 | п. Речушка | ул. Пионерская | в районе здания клуба | 38:12:140101:1077 | 500 | 1 315 |
| 58 | п. Семигорск | ул. Трактовая | 24/1 | 38:12:150101:1167 | 250 | 161 |
| 59 | п. Соцгородок | ул. 50 лет Октября | 11 | 38:12:160101:470 | 250 | 1 050 |
| 60 | п. Хребтовая | ул. Заречная | район жилого дома 10 | 38:12:050105:778 | 500 | 808 |
| 61 | п. Хребтовая | ул. Калинина | район жилого дома 1 | 38:12:050101:1640 | 500 | 267 |
| 62 | п. Хребтовая | ул. Кирова | район жилого дома 46 | 38:12:050101:1638 | 500 | 542 |
| 63 | п. Хребтовая | ул. 8 Марта | район жилого дома 1 | 38:12:050101:1645 | 500 | 135 |
| 64 | р.п. Видим | квартал Солнечный | в районе Видимской СОШ | 38:12:030101:1024 | 500 | 2 904 |
| 65 | р.п. Видим | ул. Советская | в районе дома № 6 | 38:12:030101:1020 | 500 | 544 |
| 66 | р.п. Видим | ул. Советская | район жилого дома № 63 | 38:12:030101:1323 | 500 | 182 |
| 67 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 14А | 38:12:020101:2675 | 2 500 | 6 504 |
| 68 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 38Б | 38:12:020101:3341 | 1 000 | 1 271 |
| 69 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 23Б | 38:12:020103:2344 | 2 500 | 26 138 |
| 70 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 28А | 38:12:020103:2339 | 1 000 | 619 |
| 71 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 33В | 38:12:000000:2831 | 2 500 | 52 321 |
| 72 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | - | 38:12:020103:2420 | 2 500 | 6 507 |
| 73 | р.п. Радищев | ул. Снежная | район гаражного кооператива «Горняк» | 38:12:070101:1364 | 500 | 480 |
| 74 | р.п. Радищев | - | район дома № 2 | 38:12:070101:1354 | 500 | 140 |
| 75 | р.п. Радищев | - | район дома № 3 | 38:12:070101:863 | 500 | 558 |
| 76 | р.п. Радищев | - | район дома № 4 | 38:12:070101:858 | 500 | 752 |
| 77 | р.п. Радищев | - | район дома № 11, первая половина | 38:12:070101:1353 | 500 | 306 |
| 78 | р.п. Радищев | - | район дома 11 вторая половина | 38:12:070101:1355 | 500 | 204 |
| 79 | р.п. Радищев | - | район д. № 13 | 38:12:070101:1333 | 500 | 639 |
| 80 | р.п. Рудногорск | ул. Мира | район домов 3, 4 | 38:12:040104:3537 | 1 000 | 630 |
| 81 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | земельный участок 12Б | 38:12:080101:1103 | 500 | 1 087 |
| 82 | р.п. Янгель | ул. Первых Строителей | - | 38:12:080101:1041 | 500 | 11 682 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 253 661 |

Справочно:

1. общее количество общественных территорий – 115 шт.;

2. количество общественных территорий, стоящих на кадастровом учете – 113 шт.;

3. общая площадь общественных территорий, стоящих на кадастровом учете – 355 793 кв.м.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для выгула домашних животных;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

10) иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, обязательным является:

1) финансовое участие заинтересованных лиц;

2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (см. таблицу 2) до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 106), доля финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в таком многоквартирном доме, устанавливается в размере не менее 1 (одного) процента стоимости выполнения видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (см. таблицу 2), после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 106, доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома устанавливается в размере не менее 20 (двадцати) процентов и не менее 1 (одного) процента иных заинтересованных лиц от стоимости выполнения видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Таблица 2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа,
на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

| № п/п | Адрес дворовой территории |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Общая площадь дворовой территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенного пункта | Улица | Номер дома |  |  |  |
| 1 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 2 | 38:12:010105:4662 | 102 | 1 892 |
| 2 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 3 | 38:12:010105:4664 | 168 | 3 720 |
| 3 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 15а | 38:12:010105:4517 | 165 | 1 890 |
| 4 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 21 | 38:12:010105:5131 | 158 | 3 078 |
| 5 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 45 | 38:12:010105:5090 | 364 | 12 406 |
| 6 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 53 | 38:12:010105:309 | 84 | 4 163 |
| 7 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 54 | 38:12:010105:4456 38:12:010105:4519 | 84 | 1 612 |
| 8 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 55 | 38:12:010105:4518 | 420 | 4 050 |
| 9 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 63а | 38:12:010105:6497 | 70 | 1 693 |
| 10 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 63б | 38:12:010105:482 | 168 | 2 970 |
| 11 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 63в | 38:12:010105:479 | 245 | 3 128 |
| 12 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 66 | 38:12:010105:5091 | 168 | 3 919 |
| 13 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 67 | 38:12:010102:1477 | 245 | 7 022 |
| 14 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 114 | 38:12:010105:5092 | 315 | 3 761 |
| 15 | г. Железногорск-Илимский | квартал 1 | 115 | 38:12:010105:5109 | 420 | 6 797 |
| 16 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 22 | 38:12:010105:449 | 98 | 3 034 |
| 17 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 60 | 38:12:010105:5173 | 168 | 3 884 |
| 18 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 61 | 38:12:010105:5266 | 168 | 5 027 |
| 19 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 62 | 38:12:010105:481 | 168 | 1 450 |
| 20 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 63 | 38:12:010105:5251 | 224 | 4 821 |
| 21 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 67 | 38:12:010105:489 | 224 | 3 023 |
| 22 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 68 | 38:12:010105:5270 | 224 | 5 287 |
| 23 | г. Железногорск-Илимский | квартал 2 | 74 | 38:12:010105:5253 | 368 | 5 518 |
| 24 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 13 | 38:12:010105:474 | 168 | 1 164 |
| 25 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 14 | 38:12:010105:483 | 168 | 2 345 |
| 26 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 16 | 38:12:010105:5175 | 224 | 5 041 |
| 27 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 18 | 38:12:010105:473 | 224 | 3 899 |
| 28 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 19 | 38:12:010105:478 | 224 | 2 718 |
| 29 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 20 | 38:12:010105:476 | 224 | 6 341 |
| 30 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 22 | 38:12:010105:477 | 221 | 2 973 |
| 31 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 23 | 38:12:010105:5256 | 224 | 6 397 |
| 32 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 24 | 38:12:010105:472 | 224 | 3 797 |
| 33 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 25 | 38:12:010105:475 | 224 | 4 335 |
| 34 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 27 | 38:12:010105:5226 | 203 | 4 405 |
| 35 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 28 | 38:12:010105:5195 | 147 | 2 659 |
| 36 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 29 | 38:12:010105:485 | 151 | 4 399 |
| 37 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 30 | 38:12:010105:484 | 165 | 3 367 |
| 38 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 31 | 38:12:010105:5258 | 147 | 3 269 |
| 39 | г. Железногорск-Илимский | квартал 3 | 32 | 38:12:010105:4417 | 179 | 783 |
| 40 | г. Железногорск-Илимский | квартал 4 | 1 | 38:12:010102:1444 | 210 | 3 910 |
| 41 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 1 | 38:12:010106:242 | 445 | 5 766 |
| 42 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 2 | 38:12:010106:243 | 445 | 3 713 |
| 43 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 3 | 38:12:010106:3942 | 448 | 9 187 |
| 44 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 4 | 38:12:010106:4918 | 452 | 8 779 |
| 45 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 5 | 38:12:010106:226 | 448 | 3 026 |
| 46 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 6 | 38:12:010106:4916 | 448 | 7 095 |
| 47 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 6а | 38:12:010108:1533 | 53 | 1 734 |
| 48 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 7 | 38:12:010106:4300 | 445 | 9 109 |
| 49 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 7а | 38:12:010106:4297 | 249 | 3 638 |
| 50 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 10 | 38:12:010106:4302 | 431 | 6 186 |
| 51 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 11 | 38:12:010106:223 | 172 | 1 026 |
| 52 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 12 | 38:12:010106:4286 | 280 | 4 472 |
| 53 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 14 | 38:12:010106:249 | 210 | 1 780 |
| 54 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 15 | 38:12:010106:246 | 210 | 2 502 |
| 55 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6 | 16 | 38:12:010106:4299 | 245 | 6 798 |
| 56 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 1 | 38:12:010108:28 | 140 | 2 564 |
| 57 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 2 | 38:12:010108:1526 | 210 | 4 724 |
| 58 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 3 | 38:12:010108:26 | 287 | 6 881 |
| 59 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 4 | 38:12:010108:1554 | 140 | 4 647 |
| 60 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 5 | 38:12:010108:1535 | 315 | 10 112 |
| 61 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 5а | 38:12:010108:1555 | 427 | 4 484 |
| 62 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 6 | 38:12:010108:1532 | 396 | 6 526 |
| 63 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 7 | 38:12:010108:1534 | 445 | 9 884 |
| 64 | г. Железногорск-Илимский | квартал 6а | 8 | 38:12:010108:1525 | 385 | 2 915 |
| 65 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 2 | 38:12:010106:4304 | 417 | 7 759 |
| 66 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 3 | 38:12:010106:4305 | 417 | 8 040 |
| 67 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 4 | 38:12:010106:4303 | 413 | 5 722 |
| 68 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 6 | 38:12:010106:241 | 693 | 6 866 |
| 69 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 7 | 38:12:010106:247 | 700 | 14 485 |
| 70 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 8 | 38:12:010106:244 | 700 | 9 232 |
| 71 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 9 | 38:12:010106:4326 | 686 | 21 576 |
| 72 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 10 | 38:12:010106:248 | 350 | 2 464 |
| 73 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 11 | 38:12:010106:4325 | 249 | 5 547 |
| 74 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 15 | 38:12:010106:4308 | 123 | 2 823 |
| 75 | г. Железногорск-Илимский | квартал 7 | 16 | 38:12:010106:4324 | 119 | 3 035 |
| 76 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 2 | 38:12:010104:2243 | 315 | 6 658 |
| 77 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 2а | 38:12:010104:254 | 140 | 1 367 |
| 78 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 3 | 38:12:010104:2216 | 70 | 3 584 |
| 79 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 3а | 38:12:010104:255 | 84 | 955 |
| 80 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 4 | 38:12:010104:253 | 417 | 3 124 |
| 81 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 5 | 38:12:010104:259 | 315 | 5 434 |
| 82 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 5а | 38:12:010102:1443 | 35 | 3 395 |
| 83 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 6 | 38:12:010104:2236 | 312 | 4 835 |
| 84 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 7 | 38:12:010104:260 | 315 | 7 294 |
| 85 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 8 | 38:12:010104:250 | 1 309 | 3 868 |
| 86 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 13 | 38:12:010104:252 | 350 | 3 191 |
| 87 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 14 | 38:12:010104:2237 | 137 | 3 416 |
| 88 | г. Железногорск-Илимский | квартал 8 | 28 | 38:12:010102:1442 | 168 | 4 897 |
| 89 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 1 | 38:12:010108:105 | 280 | 2 955 |
| 90 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 2 | 38:12:010108:106 | 455 | 6 328 |
| 91 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 3 | 38:12:010108:102 38:12:000000:1743 | 245 | 6 052 |
| 92 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 4 | 38:12:010108:104 | 245 | 3 281 |
| 93 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 6 | 38:12:010108:1476 | 123 | 1 693 |
| 94 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 6а | 38:12:010108:1474 | 123 | 1 840 |
| 95 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 7 | 38:12:010108:1473 | 280 | 5 208 |
| 96 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 9 | 38:12:010108:1475 | 210 | 5 295 |
| 97 | г. Железногорск-Илимский | квартал 10 | 10 | 38:12:010108:1472 | 210 | 4 376 |
| 98 | г. Железногорск-Илимский | квартал 11 | 5 | 38:12:010109:590 | 105 | 1 977 |
| 99 | г. Железногорск-Илимский | квартал 11 | 6 | 38:12:010109:587 | 123 | 4 011 |
| 100 | г. Железногорск-Илимский | квартал 11а | 2 | 38:12:010109:589 | 53 | 3 628 |
| 101 | г. Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 9 | 38:12:010105:5032 | 210 | 2 841 |
| 102 | г. Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 11 | 38:12:010105:5034 | 343 | 4 856 |
| 103 | г. Железногорск-Илимский | ул. Иващенко | 13 | 38:12:010105:4425 | 340 | 7 868 |
| 104 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 3 | 38:12:010104:258 | 203 | 2 600 |
| 105 | г. Железногорск-Илимский | ул. Янгеля | 4 | 38:12:010104:248 | 343 | 3 672 |
| 106 | п. Березняки | ул. Мира | 1 | - | 28 | - |
| 107 | п. Березняки | ул. Мира | 3 | - | 28 | - |
| 108 | п. Березняки | ул. Мира | 5 | - | 28 | - |
| 109 | п. Березняки | ул. Мира | 7 | - | 28 | - |
| 110 | п. Березняки | ул. Мира | 9 | - | 28 | - |
| 111 | п. Березняки | ул. Мира | 11 | - | 28 | - |
| 112 | п. Березняки | ул. Романовская | 16 | - | 28 | - |
| 113 | п. Березняки | ул. Романовская | 18 | - | 28 | - |
| 114 | п. Березняки | ул. Романовская | 20 | - | 28 | - |
| 115 | п. Березняки | ул. Романовская | 22 | - | 28 | - |
| 116 | п. Березняки | ул. Строителей | 6 | - | 28 | - |
| 117 | п. Березняки | ул. Янгеля | 22 | - | 63 | - |
| 118 | п. Березняки | ул. Янгеля | 31 | - | 63 | - |
| 119 | п. Березняки | ул. Янгеля | 33 | - | 63 | - |
| 120 | п. Березняки | ул. Янгеля | 34 | - | 60 | - |
| 121 | п. Березняки | ул. Янгеля | 36 | - | 63 | - |
| 122 | п. Березняки | ул. Янгеля | 38 | - | 63 | - |
| 123 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 3 | - | 28 | - |
| 124 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 4 | - | 28 | - |
| 125 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 5 | - | 28 | - |
| 126 | п. Коршуновский | ул. Ворошилова | 6 | - | 28 | - |
| 127 | п. Коршуновский | ул. З. Космодемьянской | 3 | - | 28 | - |
| 128 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 1 | - | 63 | - |
| 129 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 2 | - | 63 | - |
| 130 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 3 | - | 63 | - |
| 131 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 4 | - | 63 | - |
| 132 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 5 | - | 28 | - |
| 133 | п. Коршуновский | ул. Ленина | 6 | - | 28 | - |
| 134 | п. Коршуновский | ул. Солнечная | 30 | - | 28 | - |
| 135 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 2 | - | 28 | - |
| 136 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 3 | - | 63 | - |
| 137 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 4 | - | 28 | - |
| 138 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 5 | - | 63 | - |
| 139 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 6 | - | 28 | - |
| 140 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 7 | - | 63 | - |
| 141 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 8 | - | 28 | - |
| 142 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 10 | - | 28 | - |
| 143 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 11 | - | 63 | - |
| 144 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 12 | - | 28 | - |
| 145 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 13 | - | 63 | - |
| 146 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 14 | - | 28 | - |
| 147 | п. Новоилимск | ул. Зверева | 18 | - | 28 | - |
| 148 | п. Семигорск | ул. Энергетиков | 1 | - | 74 | - |
| 149 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 32 | - | 77 | - |
| 150 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 34 | - | 77 | - |
| 151 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 36 | - | 77 | - |
| 152 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 38 | - | 28 | - |
| 153 | п. Шестаково | ул. Транспортная | 40 | - | 14 | - |
| 154 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 3 | 38:12:020101:3133 | 77 | 1 579 |
| 155 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 4 | 38:12:020101:3146 | 77 | 1 554 |
| 156 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 5 | 38:12:020101:3139 | 77 | 1 591 |
| 157 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 6 | 38:12:020101:3120 | 77 | 1 580 |
| 158 | р.п. Новая Игирма | квартал 1 | 14 | 38:12:020101:3140 | 63 | 1 578 |
| 159 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 4 | 38:12:020102:3663 | 63 | 1 598 |
| 160 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 5 | 38:12:020102:3664 | 63 | 1 531 |
| 161 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 6 | 38:12:020102:3666 | 63 | 1 579 |
| 162 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 7 | 38:12:020102:3658 | 63 | 1 576 |
| 163 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 8 | 38:12:020102:3661 | 137 | 1 576 |
| 164 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 9 | 38:12:020102:3659 38:12:020102:3862 | 137 | 1 576 |
| 165 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 10 | 38:12:020102:3662 | 137 | 2 914 |
| 166 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 11 | 38:12:020102:3665 | 158 | 1 629 |
| 167 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 12 | 38:12:020102:3660 | 158 | 1 703 |
| 168 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 13 | 38:12:020101:3134 | 158 | 1 690 |
| 169 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 14 | 38:12:020101:3128 | 158 | 1 657 |
| 170 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 15 | 38:12:020101:3130 | 158 | 1 610 |
| 171 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 16 | 38:12:020101:3143 | 158 | 1 718 |
| 172 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 17 | 38:12:020101:3119 | 158 | 1 684 |
| 173 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 18 | 38:12:020101:3126 | 158 | 1 518 |
| 174 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 19 | 38:12:020101:3136 | 151 | 1 641 |
| 175 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 20 | 38:12:020101:3141 | 158 | 1 665 |
| 176 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 21 | 38:12:020101:3125 | 158 | 1 649 |
| 177 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 22 | 38:12:020101:3121 | 137 | 1 584 |
| 178 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 23 | 38:12:020101:3144 | 210 | 2 134 |
| 179 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 24 | 38:12:020101:3142 | 210 | 2 100 |
| 180 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 36 | 38:12:020102:2481 | 50 | 3 076 |
| 181 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 37 | 38:12:020102:691 | 80 | 2 606 |
| 182 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 38 | 38:12:020101:3132 | 322 | 2 352 |
| 183 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 73 | 38:12:020101:3131 | 210 | 2 068 |
| 184 | р.п. Новая Игирма | квартал 3 | 74 | 38:12:020101:3135 | 210 | 2 034 |
| 185 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 1 | 38:12:020103:2311 | 200 | 2 012 |
| 186 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 1а | 38:12:020103:2312 | 203 | 2 010 |
| 187 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 2 | 38:12:020104:2771 | 193 | 1 857 |
| 188 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 3 | 38:12:020103:1679 | 189 | 1 246 |
| 189 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 4 | 38:12:020104:2773 | 186 | 1 939 |
| 190 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 5 | 38:12:020103:2310 | 207 | 1 931 |
| 191 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 6 | 38:12:020104:2770 | 203 | 1 862 |
| 192 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 7 | 38:12:020103:2304 | 210 | 1 721 |
| 193 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 8 | 38:12:020104:2772 | 133 | 1 406 |
| 194 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 9 | 38:12:020103:2299 | 210 | 1 602 |
| 195 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 10 | 38:12:020103:2297 | 189 | 1 655 |
| 196 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 11 | 38:12:020103:2302 | 277 | 2 775 |
| 197 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 12 | 38:12:020104:2774 | 133 | 1 309 |
| 198 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 15 | 38:12:020103:2305 | 53 | 989 |
| 199 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 16 | 38:12:020103:2301 | 53 | 1 076 |
| 200 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 17 | 38:12:020103:2295 | 53 | 1 040 |
| 201 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 20 | 38:12:020103:2307 | 210 | 1 653 |
| 202 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 21 | 38:12:020103:2303 | 203 | 1 944 |
| 203 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 22 | 38:12:020103:2296 | 336 | 2 427 |
| 204 | р.п. Новая Игирма | мкр-н Химки | 23 | 38:12:020103:2300 | 207 | 2 672 |
| 205 | р.п. Радищев | - | 1 | - | 294 |  |
| 206 | р.п. Радищев | - | 2 | - | 294 |  |
| 207 | р.п. Радищев | - | 3 | - | 277 |  |
| 208 | р.п. Радищев | - | 4 | - | 207 |  |
| 209 | р.п. Радищев | - | 6 | - | 140 |  |
| 210 | р.п. Радищев | - | 7 | - | 140 |  |
| 211 | р.п. Радищев | - | 8 | - | 140 |  |
| 212 | р.п. Радищев | - | 11 | - | 280 |  |
| 213 | р.п. Радищев | - | 13 | - | 210 |  |
| 214 | р.п. Рудногорск | пер. Конечный | 1 | 38:12:040104:4144 | 28 | 1 063 |
| 215 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/1 | 38:12:040104:3772 | 270 | 11 067 |
| 216 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/3 | 38:12:040104:4140 | 231 | 7 048 |
| 217 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/4 | 38:12:040104:3776 | 350 | 12 066 |
| 218 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/5 | 38:12:040104:3775 | 231 | 7 318 |
| 219 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/6 | 38:12:040104:3774 | 228 | 6 322 |
| 220 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/7 | 38:12:040104:3771 | 242 | 9 443 |
| 221 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/8 | 38:12:040104:3770 | 245 | 8 038 |
| 222 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/9 | 38:12:040104:4139 | 343 | 9 868 |
| 223 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/10 | 38:12:040104:4133 | 343 | 6 220 |
| 224 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/11 | 38:12:040104:4136 | 210 | 4 646 |
| 225 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/12 | 38:12:040104:4135 | 119 | 3 690 |
| 226 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/13 | 38:12:040104:3773 | 210 | 4 355 |
| 227 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 1/14 | 38:12:040104:4137 | 207 | 9 490 |
| 228 | р.п. Рудногорск | ул. Вокзальная | 2/1 | 38:12:040104:3769 | 413 | 5 317 |
| 229 | р.п. Рудногорск | ул. Новоселов | 10В | 38:12:040104:3534 | 105 | 3 562 |
| 230 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 1 | - | 315 | - |
| 231 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 2 | - | 245 | - |
| 232 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 3 | - | 210 | - |
| 233 | р.п. Янгель | мкр-н Звездный | 5 | 38:12:080101:1269 | 140 | 3 090 |
| 234 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 6 | 38:12:080101:1254 | 315 | 2 139 |
| 235 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 7, 8 | 38:12:080101:1102 | 280 | 3 459 |
| 236 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 9 |  | 140 |  |
| 237 | р.п. Янгель | мкр-н Космонавтов | 10, 11 | 38:12:080101:1251 | 350 | 4 194 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 705 414 |

Справочно:

1. общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 275 шт.;

2. количество дворовых территорий многоквартирных домов, стоящих на кадастровом учете – 214 шт.;

3. общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, стоящих на кадастровом учете – 879 370 кв.м.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, устанавливается нормативным актом Администрации Нижнеилимского муниципального округа.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (см. таблицу 2), и физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) многоквартирного дома превышает 70 (семьдесят) процентов, или дворовая территория многоквартирного дома полностью или частично планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с документами территориального планирования Нижнеилимского муниципального округа, или собственники помещений многоквартирного дома приняли решение об отказе в благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной программы, или собственники помещений многоквартирного дома не приняли решения о благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома в сроки, установленные муниципальной программой, при условии одобрения общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» на территории Нижнеилимского муниципального округа в соответствии с утвержденным порядком, такая дворовая территория может быть исключена из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Нижнеилимского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации задачи «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (см. таблицу 2).

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Система мероприятий подпрограммы 2 представлена в Приложении 1 к подпрограмме 2.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В результате реализации подпрограммы 2 планируется:

1. увеличить количество благоустроенных общественных территорий до 45 ед.;

2. увеличить количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 44 ед.

Показатели результативности подпрограммы 2 представлены в Приложении 2 к подпрограмме 2.

Приложение 1
к подпрограмме 2 «Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства общественных территорий | Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области | 2026-2031 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 500,00 | - | - | - | 1 500,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области | 2026-2031 | Федеральный бюджет | 11 551,30 | - | - | - | 11 551,30 | - | - | Количество благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 198,60 | - | - | - | 4 198,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 784,40 | 784,40 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 1 555,10 | - | - | - | 1 555,10 | - | - |  |
| 2 | Задача 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области | 2026-2031 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 951,50 | - | - | - | 1 951,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области | 2026-2031 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  | 21 540,90 | 784,40 | - | - | 20 756,50 | - | - | Х |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 11 551,30 | - | - | - | 11 551,30 | - | - | Х |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4 198,60 | - | - | - | 4 198,60 | - | - | Х |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 4 235,90 | 784,40 | - | - | 3 451,50 | - | - | Х |
| Иные источники |  |  |  |  | 1 555,10 | - | - | - | 1 555,10 | - | - | Х |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение 2
к подпрограмме 2 «Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Задача 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

Методика расчета показателей результативности:

1. Значение показателя результативности «Количество благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:

ОТi=ОТi-1+Ботi, где:

ОТi – количество благоустроенных общественных территорий по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 2;

Ботi – количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы 2 в i-м финансовом году;

2. Значение показателя результативности «Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов» рассчитывается по формуле:

ДТi=ДТi-1+Бдтi, где:

ДТi – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по состоянию на i-й финансовый год реализации подпрограммы 2;

Бдтi – количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы 2 в i-м финансовом году.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 463 357,50 | 56 407,10 | 47 250,00 | 47 250,00 | 117 987,80 | 97 231,30 | 97 231,30 |
| Федеральный бюджет | 11 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 551,30 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198,60 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 446 052,50 | 56 407,10 | 47 250,00 | 47 250,00 | 100 682,80 | 97 231,30 | 97 231,30 |
| Иные источники | 1 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555,10 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного, жилищно-коммунального хозяйства» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 441 816,60 | 55 622,70 | 47 250,00 | 47 250,00 | 97 231,30 | 97 231,30 | 97 231,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 441 816,60 | 55 622,70 | 47 250,00 | 47 250,00 | 97 231,30 | 97 231,30 | 97 231,30 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 21 540,90 | 784,40 | 0,00 | 0,00 | 20 756,50 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 11 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 551,30 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198,60 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 235,90 | 784,40 | 0,00 | 0,00 | 3 451,50 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 1 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555,10 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4
к муниципальной программе
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории» на 2026-2031 годы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2025 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Железногорска-Илимского | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2. «Обеспечение содержания общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-Илимского | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 3. «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город», в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, переданных в оперативное управление МКУ «Чистый город» | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 4. «Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, в отношении которых проведены работы по содержанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, в аварийных многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 5. «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Задача 6. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |