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Российская Федерация
	Иркутская область	
Нижнеилимский муниципальный район
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «____» ___________ 2025 г. №______ 
г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы и муниципальные жилые помещения» на 2026-2031 годы»

[bookmark: _Hlk215735601]В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законом Иркутской области от 23.04.2025 г. № 25-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования «Нижнеилимский район» Иркутской области, путем их объединения», Решением думы Нижнеилимского муниципального округа от 25.09.2025 г. № 12 «Об утверждении Положения о порядке правопреемства органов местного самоуправления Нижнеилимского муниципального округа», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 г. № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ Иркутской области», администрация Нижнеилимского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2026 года муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы и муниципальные жилые помещения» на 2026-2031 годы», согласно Приложению.
2. С 01.01.2026 года считать утратившим силу постановление администрации Нижнеилимского района от 22.12.2023 г. № 1090 
«Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы и жилые помещения Нижнеилимского муниципального района» на 2024-2029 годы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Мэр Нижнеилимского 
муниципального округа						   П. Н. Березовский

































Рассылка: в дело, орготдел, УСиА, ОЖКиС, Управление финансов, ОБУиО, ОСЭР, Управление образованием
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Приложение
к постановлению администрации
Нижнеилимского муниципального района
 
от ________________ г. № __________

Муниципальная программа
[bookmark: _Hlk160542334]«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы и муниципальные жилые помещения» 
на 2026-2031 годы

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы и муниципальные жилые помещения» на 2026-2031 годы (далее – Программа) разработана в целях обеспечения функционирования социальной сферы на территории Нижнеилимского муниципального округа, создания оптимальных условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав Нижнеилимского муниципального округа, общедоступным образованием, организации досуга и услугами организаций культуры. 

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы и муниципальные жилые помещения» 
на 2026-2031 годы»

	№ п/п
	Наименование характеристик Программы
	Содержание характеристик Программы

	1.
	Правовое основание  разработки Программы
	1. Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон № 33-ФЗ от 20.03.2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 
2. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2024-2030 годы ;
3. Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2024-2030 годы;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
5. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003                  № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
6. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 года № 1728 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района»;
7. Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.10.2018 № 359 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития муниципального образования «Нижнеилимевтй район» до 2030 года»;

	2.
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Нижнеилимского муниципального округа 

	3.
	Соисполнители Программы
	1. Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области».
2. Управление строительства и архитектуры.

	4.
	Участники Программы
	1. МКУ «Центр»;
2. Муниципальные учреждения дошкольного, общего образования и культуры Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области;
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи.

	[bookmark: _Hlk153544676]5.
	Цель Программы
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения, обеспечение комфортных и безопасных условий деятельности бюджетных учреждений и условий проживания населения в жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ».

	[bookmark: _Hlk141773716]6.
	Задачи Программы
	1. Обеспечение потребности населения Нижнеилимского муниципального округа учреждениями дошкольного и общего образования;
2. Обеспечение потребности населения Нижнеилимского муниципального округа в учреждениях культуры и искусства;
3. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа;
4. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального округа;
[bookmark: _Hlk141346998]5. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа;
6. Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

	7.
	Подпрограммы Программы
	1. Подпрограмма № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования» (далее Подпрограмма № 1);
2. Подпрограмма № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства» (далее Подпрограмма № 2);
3. Подпрограмма № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям и муниципальные жилые помещения» (далее Подпрограмма № 3).

	8.
	Сроки реализации Программы
	2026-2031 годы

	9.
	Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)

	Объем финансирования
	Источник финансирования

	Период реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района

	Муниципальная программа

	за весь период реализации муниципальной программы
	3 105 045,8
	2 803 432,7
	301 613,1

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	1 288 141,2
	1 131 880,5
	156 260,7

	2030 год
	1 215 694,3
	1 118 438,7
	97 255,6

	2031 год
	601 210,3
	553 113,5
	48 096,8

	Подпрограмма № 1

	за весь период реализации муниципальной программы
	2 161 211,3
	1 986 897,4
	174 313,9

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	953 656,8
	875 947,2
	77 709,6

	2030 год
	771 925,0
	710 171,0
	61 754,0

	2031 год
	435 629,5
	400 779,2
	34 850,3

	Подпрограмма № 2

	за весь период реализации муниципальной программы
	887 538,5
	816 535,3
	71 003,2

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	278 188,4
	255 933,3
	22 255,1

	2030 год
	443 769,3
	408 267,7
	35 501,6

	2031 год
	165 580,8
	152 334,3
	13 246,5

	Подпрограмма № 3

	за весь период реализации муниципальной программы
	56 296,0
	-
	56 296,0

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	56 296,0
	-
	56 296,0

	2030 год
	-
	-
	-

	2031 год
	-
	-
	-




	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Подпрограмма № 1
1. Улучшение технического состояния зданий: 
- МБОУ «Железногорская СОШ № 2»;
- МОУ «Шестаковская СОШ»;
- МБОУ «Железногорская СОШ № 4»;
- МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева»; 
- МОУ «Новоигирменская СОШ № 3»;
-  МДОУ Детский сад «Солнышко» р.п.Новая Игирма;
- МДОУ Детский сад «Березка» р.п.Рудногорск;
- МДОУ Детский сад «Огонек» р.п.Новая Игирма;
- МОУ «СОШ им. М.К. Янгеля п. Березняки»;
- МДОУ Детский сад «Лесная сказка»;
- МОУ «Янгелевская СОШ»;
- МОУ «Речушинская СОШ»;
- МДОУ Детский сад «Берёзка» р.п.Новая Игирма;
- МОУ «Новоигирменская СОШ № 1».
2. Устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатации объекта:
- «Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок».

Подпрограмма № 2
1. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в р.п. Янгель;
2. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в р.п. Видим;
3. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п. Соцгородок;
4. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п. Коршуновский;
5. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п.Семигорск.

Подпрограмма № 3
1. Улучшение технического состояния здания администрации Нижнеилимского муниципального района в г. Железногорске-Илимском;
2. Увеличение сроков эксплуатации помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»;
3. Исполнение решений суда по капитальному ремонту зданий и сооружений.



Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обеспечение комфортных и безопасных условий деятельности бюджетных учреждений и условий проживания населения в жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ», напрямую зависит от технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов. Основными причинами неудовлетворительного технического состояния зданий, помещений являются:
1. Естественное старение зданий, ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в основном в период с начала 60-х по конец 70-х годов прошлого столетия. Жилые помещения, расположенные в деревянных домах, имеют деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, что свидетельствует о возможном исчерпании несущей способности, в большинстве случаев, требующих капитального ремонта.
2. Хронический недостаток средств на капитальные и текущие ремонты зданий. 
Острый дефицит средств, выделяемых из бюджета округа на содержание и ремонты, а так же несвоевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов учреждений образования, культуры и искусства, а так же прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа, находящихся в муниципальной собственности, привели к ухудшению их технического состояния и несоответствию СанПиН, нарушению безопасной эксплуатации, что крайне неблагоприятно сказывается на качестве образования и организации досуга.

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является:
1. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения, обеспечение комфортных и безопасных условий деятельности бюджетных учреждений и условий проживания населения в жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ».
Задачами Программы являются:
1. Обеспечение потребности населения Нижнеилимского муниципального округа учреждениями дошкольного и общего образования.
2. Обеспечение потребности населения Нижнеилимского муниципального округа в учреждениях культуры и искусства.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа.
4. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа.
5. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа.
6. Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.
Программа включает в себя:
1. Подпрограмму № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования».
2. Подпрограмму № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства».
3. Подпрограмму № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям и муниципальные жилые помещения».

Глава 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2026-2031 годах составит 
3 105 045,8 тыс.руб. Прогнозная оценка на реализацию Программы изложена в таблице 1.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы определен в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ» и субсидий из бюджета Иркутской области. Объемы финансирования могут корректироваться исходя из фактически сложившейся экономической ситуации с последующим внесением изменений и дополнений в Программу.
Таблица 1
	Объем финансирования
	Источник финансирования

	Период реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района

	Муниципальная программа

	за весь период реализации муниципальной программы
	3 105 045,8
	2 803 432,7
	301 613,1

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	1 288 141,2
	1 131 880,5
	156 260,7

	2030 год
	1 215 694,3
	1 118 438,7
	97 255,6

	2031 год
	601 210,3
	553 113,5
	48 096,8

	Подпрограмма № 1

	за весь период реализации муниципальной программы
	2 161 211,3
	1 986 897,4
	174 313,9

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	953 656,8
	875 947,2
	77 709,6

	2030 год
	771 925,0
	710 171,0
	61 754,0

	2031 год
	435 629,5
	400 779,2
	34 850,3

	Подпрограмма № 2

	за весь период реализации муниципальной программы
	887 538,5
	816 535,3
	71 003,2

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	278 188,4
	255 933,3
	22 255,1

	2030 год
	443 769,3
	408 267,7
	35 501,6

	2031 год
	165 580,8
	152 334,3
	13 246,5

	Подпрограмма № 3

	за весь период реализации муниципальной программы
	56 296,0
	-
	56 296,0

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	56 296,0
	-
	56 296,0

	2030 год
	-
	-
	-

	2031 год
	-
	-
	-



Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1. Ввод в эксплуатацию объектов учреждений образования, культуры и искусства.
2. Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений образования, культуры и искусства, прочих учреждений и жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ».
Прогнозно-целевые показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед.
изм.
	Базовое значение показателя результатив-ности за 2025 год
	Значение показателя результативности по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Ввод в эксплуатацию учреждений образования, культуры и искусства.
	1 объект
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	2

	2.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений образования, культуры и искусства, прочих учреждений и жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ».
	1 объект
	0
	0
	0
	0
	8
	3
	5



Методика расчета показателей результативности Программы приведена в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Методика расчета показателя результативности

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Ввод в эксплуатацию учреждений образования, культуры и искусства
	Определяется на основании полученного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

	2.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений образования, культуры и искусства, прочих учреждений и жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	Определяется на основании актов сдачи – приемки выполненных работ по капитальному ремонту объектов культуры, образования, прочих учреждений и жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ».



Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рисками реализации Программы являются: 
Неисполнение сторонами, заключившими муниципальные контракты по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов обязательств, в том числе:
1. Со стороны Заказчика – ответственного исполнителя Программы, в части обеспечения непрерывного финансирования строек;
2. Со стороны Подрядчиков – организаций, привлеченных в результате размещения муниципального заказа на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, в части выполнения работ с надлежащим качеством и в установленные сроки.
Наиболее действенным механизмом, позволяющим сократить риски Заказчика в связи с некачественной поставкой товаров, некачественным выполнением работ или оказанием услуг, является установление требования обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Муниципальные контракты заключаются только после предоставления участником конкурса (аукциона), с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).
Наряду с обеспечением исполнения контракта Закон предусматривает право заказчика потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Отдельным механизмом, призванным обеспечивать защиту муниципального заказчика от действий (бездействий) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении муниципальных контрактов, является реестр недобросовестных поставщиков.
В реестр недобросовестных поставщиков включаются сроком на 2 года сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.
Заказчик, уполномоченный орган вправе в конкурсной документации или в документации об аукционе установить требование к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков, тем самым исключив возможность участия в проводимых конкурсах или аукционах ранее признанных недобросовестными поставщиков (подрядчиков, исполнителей).


Мэр Нижнеилимского 
муниципального округа 							П. Н. Березовский
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Глава 7. ПОДПРОГРАММА № 1
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1

(далее – Подпрограмма № 1)

	№ п/п
	Наименование характеристик Подпрограммы № 1
	Содержание характеристик Подпрограммы № 1

	1.
	Правовое основание  разработки Подпрограммы № 1
	1. Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон № 33-ФЗ от 20.03.2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 
3. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2024-2030 годы;
4. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 года № 1728 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района».

	2.
	Ответственный исполнитель Подпрограммы № 1
	Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области

	3.
	Соисполнители Подпрограммы № 1
	1. Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
2. Управление строительства и архитектуры

	4.
	Участники Подпрограммы № 1
	Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области.

	5.
	Цели Подпрограммы № 1
	1. Обеспечение потребности населения Нижнеилимского муниципального округа в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования;
2. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа. 

	6.
	Задачи
Подпрограммы № 1
	1. Создание современных условий на объектах дошкольного, общего и дополнительного образования за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ;
2. Приведение объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа области в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	7.
	Сроки реализации Подпрограммы № 1
	2026-2031 годы

	8.
	Объемы и источники финансирования Подпрограммы № 1 (тыс.руб.)

	Объем финансирования
	Источник финансирования

	Период реализации
	Объем финансирования тыс.руб.
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района

	Подпрограмма № 1

	за весь период реализации муниципальной программы
	2 161 211,3
	1 986 897,4
	174 313,9

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	953 656,8
	875 947,2
	77 709,6

	2030 год
	771 925,0
	710 171,0
	61 754,0

	2031 год
	435 629,5
	400 779,2
	34 850,3




	9.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы № 1
	1. Улучшение технического состояния зданий: 
- МБОУ «Железногорская СОШ № 2»;
- МОУ «Шестаковская СОШ»;
- МБОУ «Железногорская СОШ № 4»;
- МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева»; 
- МОУ «Новоигирменская СОШ № 3»;
-  МДОУ Детский сад «Солнышко» р.п. Новая Игирма;
- МДОУ Детский сад «Березка» р.п. Рудногорск;
- МДОУ Детский сад «Огонек» р.п. Новая Игирма;
- МОУ «СОШ им. М.К. Янгеля п. Березняки»;
- МДОУ Детский сад «Лесная сказка»;
- МОУ «Янгелевская СОШ»;
- МОУ «Речушинская СОШ»;
- МДОУ Детский сад «Берёзка» р.п. Новая Игирма;
- МОУ «Новоигирменская СОШ № 1».
2. Устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатации объекта:
- «Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок».



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

В настоящее время в муниципальном учреждении «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа» имеется 42 учреждений образования, из них 22 общеобразовательных учреждения (школы), 18 учреждение дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования. 
Здания, инженерные сети объектов образования Нижнеилимского муниципального округа находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Для удовлетворения потребности населения Нижнеилимского муниципального округа в объектах образования, обеспечения детей учебными местами в рамках Подпрограммы № 1 планируются капитальные ремонты следующих объектов образования, соответствующих современным требованиям образовательного процесса, безопасности и экологичности:
1. МБОУ «Железногорская СОШ № 2».
Здание МБОУ «Железногорская СОШ № 2» кирпичное, 1964 года постройки. В 2018 году выполнены работы по выборочному капитальному ремонту кровли, фасада, инженерных сетей здания, заменены оконные и дверные блоки. В 2025 году выполнены работы по текущему ремонту ограждения территории. 
[bookmark: _Hlk141691206]Проектно-сметная документация на окончание капитального ремонта здания МОУ «Железногорская СОШ № 2» разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 16.05.2023 № 38-1-1-2-025467-2023. 
2. МОУ «Шестаковская СОШ».
Здание МОУ «Шестаковская СОШ» кирпичное, 1974 года постройки, за все время эксплуатации проводились только текущие ремонты, что со временем привело к общему износу здания более 60 %. Требуется проведение комплексного капитального ремонта.
В 2018 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МОУ «Шестаковская СОШ» и получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости ГАУИО «Ирэкспертиза» от 19.02.2018 года № 38-1-0086-18.
Проектная документации была актуализирована, получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» от 28.12.2023 г. № 38-1-1-2-082756-2023 повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 
3 МБОУ «Железногорская СОШ № 4».
Здание МБОУ «Железногорская СОШ № 4» 1973 года постройки, за более 40 лет эксплуатации капитальные ремонты здания не проводились, износ здания составляет более 
50 %. Требуется проведение комплексного капитального ремонта.
В 2022 году произведена замена оконных блоков в большом и малом спортзалах школы.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МБОУ «Железногорская СОШ № 4» разработана в 2019 году и актуализирована 2022 году, имеются положительные заключения о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 15.04.2019 года № 38-1-0457-19, от 15.06.2023 г.  № 38-1-1-2-032654-2023. 
4. МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева».
Здание МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева» 1978 года постройки, за более чем 40 лет ни разу не производился капитальный ремонт. Требуется проведение капитального ремонта.
[bookmark: _Hlk141691402]Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева» разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 25.04.2019 года № 38-1-0496-19.
[bookmark: _Hlk204780183]В 2022 году был произведен капитальный ремонт здания МОУ «Железногорская СОШ № 5 им А.Н. Радищева» (спортивные площадки и благоустройство территории, замена входной группы и крыльца в здании). Требуется проведение комплексного капитального ремонта здания школы на основании актуализированной проектно-сметной документации.
5. МОУ «Новоигирменская СОШ № 3».
МОУ «Новоигирменская СОШ № 3» эксплуатирует два здания: здание начальной школы 1977 года постройки, здание основной школы 1992 года постройки. За все время эксплуатации в здании проводились только частичный ремонт мягкой кровли. Требуется проведение комплексного капитального ремонта.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 3» разработана. Имеется положительное заключение государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» № 38-1-1-2-042985-2023 от 25.07.2023 г. о достоверности определения сметной стоимости. 
В 2025 году выполнен капитальный ремонт кровли. Требуется дальнейшее проведение комплексного капитального ремонта здания школы.
6. МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» р.п. Новая Игирма.
Здание МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Новая Игирма кирпичное, 1977 года постройки. Требуется проведение капитального ремонта.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 08.07.2022 года № №38-1-1-2-044891-2022.
7. МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка» р.п. Рудногорск.
Здание МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка» п. Рудногорск 1984 года постройки. Требуется проведение капитального ремонта.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада разработана. Имеется положительное заключение государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 07.12.2022 № 38-1-1-2-085817-2022. 
8. МДОУ Детский сад «Огонек» р.п. Новая Игирма.
Здание МДОУ Детский сад «Огонек» р.п. Новая Игирма 1986 года постройки. Требуется проведение капитального ремонта.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада разработана. Имеется положительное заключение государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 08.07.2022 № 38-1-1-2-044891-2022.
Проектная документации была актуализирована, получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» от 31.03.2023 г. № 38-1-1-2-015884-2023 повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
9. МОУ «СОШ им. М.К.Янгеля п.Березняки».
Здание МОУ «СОШ им. М.К.Янгеля п.Березняки» 1972 года постройки. Требуется выполнить замену заполнений оконных проемов, ремонт отделки фасада, устройство школьного стадиона.
[bookmark: _Hlk182382120]Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 22.03.2022 года № 38-1-1-2-016042-2022.
10. МДОУ «Детский сад «Лесная сказка».
Капитальный ремонт объекта начат в июне 2022 года согласно муниципальному контракту № Ф.2022.9 от 14.03.2022г. (далее – Контракт), заключенному между МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» и ООО «Основание». Цена Контракта –72,1 млн.руб. Срок выполнения работ – 20 декабря 2023 года. 
В ходе выполнения работ были выявлены существенные объемы работ, упущенные в ходе разработки и государственной экспертизы проектно-сметной документации, без выполнения которых невозможно ввести объект в эксплуатацию. При этом выполнение ряда работ по Контракту невозможно без выполнения работ, упущенных в смете.
[bookmark: _Hlk182383131][bookmark: _Hlk182382826]Проектная документации была откорректирована, получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» от 18.10.2023 г. № 38-1-1-2-062956-2023 повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 
В целях недопущения долгостроя, в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств на 2023 год на финансирование дополнительных объемов работ в полном объеме, на основании анализа откорректированной проектно-сметной документации была проработана возможность за счет дополнительных ассигнований, выделенных из местного бюджета в рамках действующего Контракта выделить и завершить в 2023 году 1 этап капитальный ремонта объекта, а именно основного здания детского сада с отсечением переходной галереи и помещения бассейна, что позволило бы возобновить работу МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» с 1 января 2024г.  На основании распоряжения администрации Нижнеилимского муниципального района № 163 от 13.11.2023г. «Об изменении существенных условия контракта» сторонами Контракта было заключено дополнительное соглашение № 3 от 16.11.2023г., согласно которому цена Контракта была увеличена до 72,16 млн.руб., срок выполнения работ был перенесен на 20 декабря 2023г. Но в результате ненадлежащей организации работ на объекте подрядчик опять не выполнил свои договорные обязательства, в связи с чем повторно не была использована в полном объеме субсидия областного бюджета, предоставленная местному бюджету в 2023 году.
Таким образом, администрация Нижнеилимского муниципального района дважды проходила процедуру переноса неиспользованной субсидии областного бюджета на следующий финансовый год.
По состоянию на 01.11.2024 г. на объекте освоены капитальные вложения в сумме 
72,1 млн.руб. то есть в полном объеме 1 этапа выполненных работ.
Оставшиеся объемы работ 2 этапа капитального ремонта объекта (помещения бассейна, переходная галерея и благоустройство территории) планируется выполнить в условиях функционирования МДОУ «Детский сад «Лесная сказка». Окончание капитального ремонта объекта включено в рейтинги министерства образования Иркутской области (распоряжение № 55-790-мр от 28.06.2024г.) и министерства строительства Иркутской области (распоряжение № 59-302-мр от 05.09.2024г.) на 2025-2027 годы, на основании которых будет решаться вопрос предоставления субсидии областного бюджета местному бюджету на эти цели.
11. МКОУ «Янегелевская СОШ».
В связи с недостаточностью финансирования, выделенного в 2022 году на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ», были проведены торги и по их итогам между МКУК «Янгелевская СОШ» и ООО «Основание» заключен муниципальный контракт № Ф.2022.6 от 05.03.2022г. на часть работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. В 2022 году указанный муниципальный контракт был исполнен, на объекте освоены капитальные вложения в сумме 28,13 млн.руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 24,76 млн.руб.
- за счет средств местного бюджета     - 3,38 млн.руб.
В настоящее время работы приостановлены в связи с отсутствием дальнейшего финансирования.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 25.07.2023 года № 38-1-1-2-042985-2023.
12. МОУ «Речушинская СОШ».
Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1968 году. Капитальные ремонты в здании не проводились. Здание имеет физический износ свыше 66%.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости Федерального автономного учреждения «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» от 01.04.2025 года № 38-1-1-2-017448-2025. 
13. МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» п.Новая Игирма.
Здание МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» п.Новая Игирма 1983 года постройки. Требуется проведение капитального ремонта.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 22.01.2024 года № 38-1-1-2-001819-2024.
14. МОУ «Новоигирменская СОШ № 1».
Здание МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» 1966 года постройки. В 1984 году к нему было пристроено 3-х этажное здание. За все время эксплуатации проводились только текущие ремонты, что со временем привело к общему износу здания более 50%. Капитальный ремонт здания выполнен в 2022 г. Были выполнены работы по капитальному ремонту внутренних помещений и инженерных систем здания. Требуется капитальный ремонт системы вентиляции здания.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы вентиляции здания МОУ «Новоигирменская СОШ №1» разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 21.06.2024 года № 38-1-1-2-031683-2024. 
15. МОУ «Железногорская СОШ №1».
Здание школы 1966 года постройки, капитальный ремонт здания произведен в 2021 году, проектом капитального ремонта здания ремонт системы вентиляции не был предусмотрен. В связи с отсутствием системы вентиляции в помещениях школы повышенная влажность, что создает условия для образования плесени и грибка. 
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 27.12.2023 г. № 38-1-1-2-082404-2023.
16. Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п. Соцгородок Нижнеилимского района.
В ходе эксплуатации объекта, были выявлены недостатки, требующие устранения. В связи с тем, что Подрядчик их не устранил в установленный срок, Заказчик на основании п. 6.13. муниципального контракта № 2020.2138 от 11.06.2020г. на строительство объекта «Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п. Соцгородок Нижнеилимского района» вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) за счет банковской гарантии Подрядчика по выполнению гарантийных обязательств. Гарантом выступило ООО «Инбанк». На основании требования администрации района № 1 от 21.08.2025 г. ООО «ИНБАНК», перечислил в бюджет района денежные средство в размере 2 019,14 тыс.руб.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Целями Подпрограммы № 1 являются:
1. Обеспечение потребности населения Нижнеилимского муниципального округа в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа.
Задачами Подпрограммы № 1 являются:
1. Создание современных условий на объектах дошкольного, общего и дополнительного образования за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ.
2. Приведение объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Система мероприятий Подпрограммы № 1 изложена в приложении № 1 к Подпрограмме № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования».

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 1 являются:
1.Ввод в эксплуатацию учреждений образования.
2.Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа.
Прогнозно-целевые показатели представлены в таблице 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед.
изм.
	Базовое значение показателя результатив-ности за 2025 год
	Значение показателя результативности по годам реализации
Подпрограммы № 1

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача 1: Создание современных условий на объектах дошкольного, общего и дополнительного образования за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ.

	1.1.
	Ввод в эксплуатацию учреждений образования
	1 объект
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача 2: Приведение объектов образования учреждений Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	2.1.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 
	1 объект
	0
	0
	0
	0
	5
	3
	5



Методика расчета показателей результативности Подпрограммы приведена в 
таблице 5.
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Методика расчета показателя результативности

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Задача 1: Создание современных условий на объектах дошкольного, общего и дополнительного образования за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ.

	1.1.
	Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов образования
	Определяется на основании документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию

	2.
	Задача 2: Приведение объектов образования учреждений Нижнеилимского муниципального округа в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	2.1.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа.
	Определяется на основании актов сдачи – приемки и актов выполненных работ о поведении капитального ремонта объектов образования.



Мэр Нижнеилимского муниципального округа 				П. Н. Березовский


[bookmark: RANGE!A1:M93]Приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности учреждениям образования»

Система мероприятий Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
	Источник финансирования
	Объем финансирования всего, тыс.руб.
	в том числе по годам
	Показатель результативности Подпрограммы № 1

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Цели Подпрограммы № 1:  

	
	1. Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования.

	
	2. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа.

	1.1.
	Задача 1: Создание современных условий на объектах дошкольного, общего и дополнительного образования за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ.

	1.2.
	Задача 2: Приведение объектов образования учреждений Нижнеилимского муниципального округа в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	1.2.1.
	Основное мероприятие:
Выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Шестаковская СОШ» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	82 268,2
	-
	-
	-
	82 268,2
	-
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	75 686,7
	-
	-
	-
	75 686,7
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	6 581,5
	-
	-
	-
	6 581,5
	-
	-
	

	1.2.2.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт здания МБОУ «Железногорская СОШ № 4» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	323 068,9
	-
	-
	-
	161 534,5
	161 534,4
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	297 223,3
	-
	-
	-
	148 611,7
	148 611,6
	-
	

	
	
	
	м.б.
	25 845,6
	-
	-
	-
	12 922,8
	12 922,8
	-
	

	1.2.3.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт здания МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. Радищева» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	302 849,8
	-
	-
	-
	151 424,9
	151 424,9
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	278 621,8
	-
	-
	-
	139 310,9
	139 310,9
	-
	

	
	
	
	м.б.
	24 228,0
	-
	-
	-
	12 114,0
	12 114,0
	-
	

	1.2.4.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 3»
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	486 920,2
	-
	-
	-
	162 306,7
	162 306,7
	162 306,8
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	447 966,7
	-
	-
	-
	149 322,2
	149 322,2
	149 322,3
	

	
	
	
	м.б.
	38 953,5
	-
	-
	
	12 984,5
	12 984,5
	12 984,5
	

	1.2.5.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт МДОУ ДСОВ "Солнышко" р.п. Новая Игирма
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	103 041,0
	-
	-
	-
	51 520,5
	51 520,5
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	94 797,8
	-
	-
	-
	47 398,9
	47 398,9
	-
	

	
	
	
	м.б.
	8 243,2
	-
	-
	-
	4 121,6
	4 121,6
	-
	

	1.2.6.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт МДОУ ДСОВ «Берёзка» р.п. Рудногорск
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	188 867,0
	-
	-
	-
	-
	94 433,5
	94 433,5
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	173 757,6
	-
	-
	-
	-
	86 878,8
	86 878,8
	

	
	
	
	м.б.
	15 109,4
	-
	-
	-
	-
	7 554,7
	7 554,7
	

	1.2.7.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт МДОУ Детский сад "Огонек"р.п. Новая Игирма
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	144 844,2
	-
	-
	-
	144 844,2
	-
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	133 256,7
	-
	-
	-
	133 256,7
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	11 587,5
	-
	-
	-
	11 587,5
	-
	-
	

	1.2.8.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт (окна, фасад, спортплощадка) МОУ «ОСШ им. М.К. Янгеля п.Березняки» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	30 250,0
	-
	-
	-
	30 250,0
	-
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	27 830,0
	-
	-
	-
	27 830,0
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	2 420,0
	-
	-
	-
	2 420,0
	-
	-
	

	1.2.9.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт бассейна и переходной галереи МДОУ детский сад «Лесная сказка» г. Железногорск-Илимский
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	33 834,1
	-
	-
	-
	33 834,1
	-
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	31 127,4
	-
	-
	-
	31 127,4
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	2 706,7
	-
	-
	-
	2 706,7
	-
	-
	

	1.2.10.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт помещений бассейна МОУ «Янгелевская СОШ» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	28 184,3
	-
	-
	-
	-
	-
	28 184,3
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	25 929,6
	-
	-
	-
	-
	-
	25 929,6
	

	
	
	
	м.б.
	2 254,7
	-
	-
	-
	-
	-
	2 254,7
	

	1.2.11.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт здания МОУ «Речушинская СОШ» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	273 833,0
	-
	-
	-
	91 277,7
	91 277,7
	91 277,6
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	251 926,4
	-
	-
	-
	83 975,5
	83 975,5
	83 975,4
	

	
	
	
	м.б.
	21 906,6
	-
	-
	-
	7 302,2
	7 302,2
	7 302,2
	

	1.2.12.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка»  р.п. Новая Игирма
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	118 854,6
	-
	-
	-
	-
	59 427,3
	59 427,3
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	109 346,2
	-
	-
	-
	-
	54 673,1
	54 673,1
	

	
	
	
	м.б.
	9 508,4
	-
	-
	-
	-
	4 754,2
	4 754,2
	

	1.2.13.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт системы вентиляции МОУ «Новоигирменская СОШ №1» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	42 855,7
	-
	-
	-
	42 855,7
	-
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального округа 

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	39 427,2
	-
	-
	-
	39 427,2
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	3 428,5
	-
	-
	-
	3 428,5
	-
	-
	

	1.2.14.
	Основное мероприятие:
Устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатации объекта «Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок» 
	Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации Нижнеилимского муниципального округа»
	 
	1 540,3
	--
	-
	-
	1 540,3
	-
	-
	Устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатации объекта

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	1 540,3
	--
	-
	-
	1 540,3
	-
	-
	

	Итого по Подпрограмме № 1:
	2 161 211,3
	-
	-
	-
	953 656,8
	771 925,0
	435 629,5
	 

	в том числе по источникам финансирования:
	 

	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	1 986 897,4
	-
	-
	-
	875 947,2
	710 171,0
	400 779,2
	 

	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района
	174 313,9
	-
	-
	-
	77 709,6
	61 754,0
	34 850,3
	 

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Глава 8. ПОДПРОГРАММА № 2
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»


Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

(далее – Подпрограмма № 2)

	[bookmark: _Hlk160617570]№ п/п
	Наименование характеристик Подпрограммы № 2
	Содержание характеристик Подпрограммы № 2

	1.
	Правовое основание  разработки Подпрограммы № 2
	1. Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон № 33-ФЗ от 20.03.2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 
3. Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2024-2030 годы;
4. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 года № 1728 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района».

	2.
	Ответственный исполнитель Подпрограммы № 2
	Администрация Нижнеилимского муниципального округа 

	3.
	Участники Подпрограммы № 2
	Управление строительства и архитектуры 

	4.
	Цели Подпрограммы № 2
	1. Обеспечение потребности населения района в учреждениях культуры и искусства.
2. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области.

	5.
	Задачи Подпрограммы № 2
	1. Создание современных условий на объектах культуры и искусства за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для культурного развития населения Нижнеилимского муниципального округа.
2. Приведение объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	6.
	Сроки реализации Подпрограммы № 2
	2026 -2031 годы

	7.
	Объемы и источники финансирования Подпрограммы № 2 (тыс.руб.)

	Объем финансирования
	Источник финансирования

	Период реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района

	Подпрограмма № 2

	за весь период реализации муниципальной программы
	887 538,5
	816 535,3
	71 003,2

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	278 188,4
	255 933,3
	22 255,1

	2030 год
	443 769,3
	408 267,7
	35 501,6

	2031 год
	165 580,8
	152 334,3
	13 246,5




	8.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы № 2
	[bookmark: _Hlk204249538]1. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в р.п. Янгель;
2. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в р.п. Видим;
3. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п. Соцгородок;
4. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п. Коршуновский;
5. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п.Семигорск.



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Бюджетные затраты в сфере культуры и искусства являются долгосрочными инвестициями в будущее Нижнеилимского муниципального округа, в интеллектуальное, творческое, культурное развитие населения, кадровый потенциал. Стабильное гарантированное финансирование в сфере культуры и искусства должно не только обеспечить развитие одаренных детей и подростков, но и способствовать профилактике безнадзорности, правонарушений и асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. Инфраструктура современного образования детей в Нижнеилимском муниципальном округе в массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. Все здания и помещения нуждаются в проведении ремонтных работ.

В рамках Подпрограммы № 2 предусмотрено:
1. Строительство дома культуры на 80 мест в р.п. Янгель.
Приспособленное здание культурно-досугового центра «Спутник» согласно техническому заключению по результатам обследования несущих конструкций здания дома культуры в 2019 году признанно аварийным и представляет опасность для посетителей. 
Проектно-сметная документация на строительство разработана и имеется положительное заключение об оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям , проверка достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 26.05.2022 года № 38-1-1-3-033336-2022.
2. Строительство дома культуры на 80 мест в р.п. Видим.
Здание клуба Видимского г.п. занимает приспособленное помещение 1974 г. постройки, на сегодняшний день здание признанно аварийным (заключение по результатам обследования несущих конструкций здания сельского клуба ООО «Братскгражданпроект» от 2021 года). Здание очень изношено и деформировано, вести работу в нем не только сложно, но и опасно. 
Проектно-сметная документация на строительство разработана и имеется положительное заключение об оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям , проверка достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 21.08.2023 года № 38-1-1-3-049017-2023.
3. Строительство дома культуры на 80 мест в п. Соцгородок.
Здание, в котором находится дом культуры, построен в 1968 году, это приспособленное помещение магазина, состояние которого неудовлетворительное. Температурный режим в зимнее время не соблюдается. Отсутствуют большие помещения, в которых можно полноценно проводить занятия коллективов и проводить различные мероприятия. 
Проектно-сметная документация на строительство разработана и имеется положительное заключение об оценке проектной документации соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям , проверка достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 29.03.2021 года № 38-1-1-3-014379-2021.
4. Строительство дома культуры на 80 мест в п. Коршуновский.
Дом культуры п.Коршуновский находится в арендованном приспособленном здании, которое технически не пригодно для осуществления культурной деятельности поселка. В зрительном зале проходят и репетиции, и тренировки коллективов, а также мероприятия различного характера.
Проектно-сметная документация на строительство разработана и имеется положительное заключение об оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 16.02.2022 года № 38-1-1-3-008495-2022 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 26.05.2022 года № 38-1-1-2-033112-2022.
5. Строительство дома культуры на 80 мест в п. Семигорск.
Здание, в котором находится дом культуры, введено в эксплуатацию в 1964 году. Физический износ здания составляет 80-90%. Капитальный ремонт не проводился. Отсутствуют большие помещения, в которых можно полноценно проводить занятия коллективов и проводить различные мероприятия. 
Проектно-сметная документация на строительство разработана и имеется положительное заключение об оценке проектной документации соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям , проверка достоверности определения сметной стоимости государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 29.03.2021 года № 38-1-1-3-014379-2021.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ № 2

Целями Подпрограммы № 2 являются: 
1. Обеспечение потребности населения Нижнеилимского муниципального округа в учреждениях культуры и искусства.
2. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа.

Задачами Подпрограммы являются:
1. Создание современных условий на объектах культуры и искусства за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для культурного развития населения Нижнеилимского муниципального округа.
2. Приведение объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Система мероприятий Подпрограммы № 2 – в приложении № 1 к Подпрограмме № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства»

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 2 являются:
1. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в р.п. Янгель;
2. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в р.п. Видим;
3. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п. Соцгородок;
4. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п. Коршуновский;
5. Ввод в эксплуатацию дома культуры на 80 мест в п.Семигорск.
Прогнозно-целевые показатели представлены в таблице 6.
Таблица 6
	[bookmark: _Hlk190077640]№
п/п
	Наименование
Показателя
результативности
	Ед.
изм.
	Базовое значение
Показателя
результатив-
ности за 2025
год
	Значение показателя результативности по
годам реализации Подпрограммы № 2

	
	
	
	
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	2031
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача 1. Создание современных условий на объектах культуры и искусства за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для культурного развития населения Нижнеилимского муниципального округа.

	1.1
	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства
	1
объект
	0
	-
	-
	-
	-
	3
	2

	2.
	Задача 2. Приведение объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН

	2.1.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа.
	1
объект
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Методика расчета показателей результативности Подпрограммы № 2 приведена в таблице 7.




Таблица 7
	№ 
п/п
	Наименование показателя 
результативности
	Методика расчета показателя результативности

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Задача 1: Создание современных условий на объектах культуры и искусства за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для культурного развития населения Нижнеилимского муниципального округа.

	1.1.
	Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов культуры и искусства
	Определяется на основании документа подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию

	2.
	Задача 2: Приведение объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН 

	2.1.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа.
	Определяется на основании актов сдачи – приемки и актов выполненных работ о поведении капитального ремонта объектов культуры.




Мэр Нижнеилимского 
муниципального округа 							П. Н. Березовский


[bookmark: RANGE!A1:M36]Приложение № 1 к Подпрограмме № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства»
[bookmark: RANGE!A1:L48]
Система мероприятий подпрограммы № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
	Источник финансирования
	Объем финансирования всего, тыс.руб.
	в том числе по годам
	Показатель результативности Подпрограммы № 2

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Цели Подпрограммы № 2:  

	
	1. Обеспечение потребности населения района учреждениями культуры и искусства. 

	
	2. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области.

	1.1.
	Задача 1. Создание современных условий на объектах культуры и искусства за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для культурного развития населения Нижнеилимского муниципального округа.

	1.1.1.
	Основное мероприятие:
Строительство дома культуры на 80 мест в р.п. Янгель
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	235 370,8
	-
	-
	-
	117 685,4
	117 685,4
	-
	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	216 541,2
	-
	-
	-
	108 270,6
	108 270,6
	-
	

	
	
	
	м.б.
	18 829,6
	-
	-
	-
	9 414,8
	9 414,8
	-
	

	1.1.2.
	Основное мероприятие:
Строительство дома культуры на 80 мест в р.п. Видим
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	209 656,7
	-
	-
	-
	104 828,3
	104 828,4
	-
	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	192 884,1
	-
	-
	-
	96 442,0
	96 442,1
	-
	

	
	
	
	м.б.
	16 772,6
	-
	-
	-
	8 386,3
	8 386,3
	-
	

	1.1.3.
	Основное мероприятие:
Строительство дома культуры на 80 мест в п. Соцгородок
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	111 349,4
	-
	-
	-
	55 674,7
	55 674,7
	-
	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	102 441,4
	-
	-
	-
	51 220,7
	51 220,7
	-
	

	
	
	
	м.б.
	8 908,0
	-
	-
	-
	4 454,0
	4 454,0
	-
	

	1.1.4.
	Основное мероприятие:
Строительство дома культуры на 80 мест в п. Коршуновский
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	178 635,1
	-
	-
	-
	-
	89 317,5
	89 317,6
	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	164 344,3
	-
	-
	-
	-
	82 172,1
	82 172,2
	

	
	
	
	м.б.
	14 290,8
	-
	-
	-
	-
	7 145,4
	7 145,4
	

	1.1.5.
	Основное мероприятие:
Строительство дома культуры на 80 мест в п. Семигорск
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	152 526,5
	-
	-
	-
	-
	76 263,3
	76 263,2
	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства

	
	
	
	 в том числе: о.б.
	140 324,3
	-
	-
	-
	-
	70 162,2
	70 162,1
	

	
	
	
	м.б.
	12 202,2
	-
	-
	-
	-
	6 101,1
	6 101,1
	

	Итого по Подпрограмме № 2:
	887 538,5
	-
	-
	-
	278 188,4
	443 769,3
	165 580,8
	 

	в том числе по источникам финансирования:
	 

	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	816 535,3
	-
	-
	-
	255 933,3
	408 267,7
	152 334,3
	 

	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района
	71 003,2
	-
	-
	-
	22 255,1
	35 501,6
	13 246,5
	 

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 




Мэр Нижнеилимского муниципального округа								П. Н. Березовский

Глава 9. ПОДПРОГРАММА № 3
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОЧИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3

(далее – Подпрограмма № 3)

	№ п/п
	Наименование характеристик Подпрограммы № 3
	Содержание характеристик Подпрограммы № 3

	1.
	Правовое основание  разработки 
Подпрограммы № 3
	1. Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон № 33-ФЗ от 20.03.2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
3. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
4. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 года № 1728 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района».

	2.
	Ответственный исполнитель Подпрограммы № 3
	Администрация Нижнеилимского муниципального округа 

	3.
	Участники Подпрограммы № 3
	1. МКУ «Центр»;
2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

	4.
	Цель Подпрограммы № 3
	[bookmark: _Hlk141774184]1.Обеспечение бесперебойного функционирования прочих учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности.
2.Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

	5.
	Задачи Подпрограммы № 3
	1.Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.
2.Создание безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.
3.Исполнение решений суда по выполнению капитальных ремонтов зданий и сооружений.

	6.
	Сроки реализации Подпрограммы № 3
	2026-2031 годы

	7.
	Объемы и источники финансирования Подпрограммы № 3 (тыс.руб.)

	Объем финансирования
	Источник финансирования

	Период реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района

	Подпрограмма № 3

	за весь период реализации муниципальной программы
	56 296,0
	-
	56 296,0

	в том числе по годам: 2026 год
	-
	-
	-

	2027 год
	-
	-
	-

	2028 год
	-
	-
	-

	2029 год
	56 296,0
	-
	56 296,0

	2030 год
	-
	-
	-

	2031 год
	-
	-
	-




	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы № 3
	1. Улучшение технического состояния здания администрации Нижнеилимского муниципального округа.
2. Увеличение сроков эксплуатации муниципальных помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ».
3. Исполненное решение суда по капитальному ремонту зданий и сооружений.



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

[bookmark: _Hlk135658713]Одним из приоритетных направлений осуществления бюджетных инвестиций Нижнеилимского муниципального округа Иркутсой области является создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Обеспечение комфортных и безопасных условий деятельности бюджетных учреждений и условий проживания населения в жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ», напрямую зависит от технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов. 
Здание администрации Нижнеилимский муниципальный округ кирпичное, 1972 года постройки. Согласно техническому паспорту процент износа на 01.10.2008 года составлял 47%. 
Ремонтные работы начаты в 2021 году в рамках реализации проекта по капитальному ремонту здания администрации. В 2022 году выполнена замена старых оконных блоков на пластиковые, завершен капитальный ремонт крылец, и благоустройство территории со стороны главного фасада, частично выполнен капитальный ремонт кровли.
Требуется завершить реализацию проекта, а именно: капитальный ремонт фасада, окончание капитального ремонта кровли и благоустройства территории.
Проведение капитального ремонта жилых объектов в рамках муниципальной программы носит заявительный характер, который регламентируется Порядком принятия к учету заявлений нанимателей жилых помещений на проведение капитального ремонта, утвержденным постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.10.2017 № 819.
В соответствии с Реестром принятия к учету заявлений нанимателей в 2024 году:
Проведено обследование и оценка технического состояния строительных конструкций жилых помещений на предмет проведения целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта, расположенных по адресам:
- п. Соцгородок, улица Гагарина, дом 7, квартира 2;
- п. Соцгородок, улица Гагарина, дом 1, квартира 2.
По результатам обследования оба жилых помещения признаны аварийными и подлежащими сносу.
Выполнен капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: 
п. Соцгородок, улица Таёжная, дом 7, квартира 2.
В соответствии с Реестром принятия к учету заявлений нанимателей в 2025 году предварительно запланированы следующие жилые объекты, подлежащие капитальному ремонту, расположенные по адресам:
- п. Соцгородок, улица Зеленая, дом 4, кв. 2;
- п. Хребтовая, улица Горького, дом 4, кв. 1;
- п. Соцгородок, улица Целинная, дом 33, квартира 1;
- п. Соцгородок, улица Целинная, дом 15, квартира 1.
В дальнейшем перечень мероприятий уточняется ежегодно при внесении изменений в Подпрограмму.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ № 3

Целями Подпрограммы № 3 являются:
1.Обеспечение бесперебойного функционирования прочих учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального округа и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности.
2. Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.
Задачами Подпрограммы № 3 являются:
1. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.
2.Создание безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.
3. Исполнение решений суда по выполнению капитальных ремонтов зданий и сооружений.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Система мероприятий Подпрограммы № 3 – в приложении № 1 к Подпрограмме 
№ 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям и муниципальные жилые помещения».

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 3

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 3 является:
1. Улучшение технического состояния здания администрации Нижнеилимского муниципального округа.
2. Увеличение сроков эксплуатации муниципальных помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ».
3. Исполненное решение суда по капитальному ремонту зданий и сооружений.
Прогнозно-целевые показатели представлены в таблице 8.
Таблица 8
	[bookmark: _Hlk190078159]№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед.
изм
	Базовое значение показателя результативности за 2025 год
	Значение показателя результативности по годам реализации Подпрограммы № 3

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача: Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	1.1.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа 
	1 объект
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача 2: Создание безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

	2.1.
	Проведение капитальных ремонтов жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	1 жилое поме-щение
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	2.2.
	Проведение технических обследований муниципальных помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	1 жилое поме-щение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Получение заключения государственной экспертизы
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Заключение соглашений (договоров, контрактов) на возмещение затрат, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Задача 3. Исполнение решений суда по выполнению капитальных ремонтов зданий и сооружений.

	3.1.
	Проведение капитальных ремонтов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Методика расчета показателей результативности Подпрограммы № 3 приведена в таблице 9.
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Методика расчета показателя результативности

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Задача 1: Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	1.1.
	Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа 
	Определяется на основании актов сдачи – приемки и актов выполненных работ о поведении капитального ремонта объектов прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа 

	2.
	Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

	2.1.
	Проведение капитальных ремонтов жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	Определяется на основании актов сдачи – приемки и актов выполненных работ о поведении капитального ремонта жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»

	2.2.
	Проведение технических обследований муниципальных помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	Получение технического заключения о состоянии муниципальных помещений

	2.3.
	Получение заключения государственной экспертизы
	Положительное заключение государственной экспертизы

	2.4.
	Заключение соглашений (договоров, контрактов) на возмещение затрат, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов) на возмещение затрат, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»

	3.
	Задача 3. Исполнение решений суда по выполнению капитальных ремонтов зданий и сооружений. 

	3.1.
	Проведение капитальных ремонтов
	Определяется на основании актов сдачи – приемки и актов выполненных работ о поведении капитального ремонта объектов прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа
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[bookmark: RANGE!A1:M19][bookmark: RANGE!A1:N21][bookmark: _Hlk160628238]Приложение № 1 к Подпрограмме № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям и муниципальные жилые помещения»

Система мероприятий Подпрограммы № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям и муниципальные жилые помещения»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
	Источник финансирования
	Объем финансирования всего, тыс.руб.
	в том числе по годам
	Показатель результативности Подпрограммы № 3

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Цели Подпрограммы № 3:  

	
	1. Обеспечение бесперебойного функционирования прочих учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального округа и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности.
2. Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

	1.1.
	Задача 1. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.

	1.1.1. 
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт фасада, цокольного этажа, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
	МКУ «Центр»
	 
	50 753,8
	-
	-
	-
	50 753,8
	-
	-
	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности прочих учреждений Нижнеилимского муниципального округа

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	50 753,8
	-
	-
	-
	50 753,8
	-
	-
	

	1.1.1.1.
	Капитальный ремонт фасада здания администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
	
	 
	17 963,2
	-
	-
	-
	17 963,2
	-
	-
	

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	17 963,2
	-
	-
	-
	17 963,2
	-
	-
	

	1.1.1.2.
	Капитальный ремонт помещений цокольного этажа администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области с перепрофилированием помещением под административные и клубные расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
	
	 
	9 982,6
	-
	-
	-
	9 982,6
	-
	-
	

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	9 982,6
	-
	-
	-
	9 982,6
	-
	-
	

	1.1.1.3.
	Ремонт путей эвакуации третьего этажа и помещений лестничных клеток администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
	
	 
	10 032,7
	-
	-
	-
	10 032,7
	-
	-
	

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	10 032,7
	-
	-
	-
	10 032,7
	-
	-
	

	1.1.1.4.
	Выполнение работ по оканчанию капитального ремонта кровли здания администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
	
	 
	10 183,5
	-
	-
	-
	10 183,5
	-
	-
	

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	10 183,5
	-
	-
	-
	10 183,5
	-
	-
	

	1.1.1.5.
	Капитальный ремонт внутренней системы отопления здании администрации Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
	
	 
	2 591,8
	-
	-
	-
	2 591,8
	-
	-
	

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	2 591,8
	-
	-
	-
	2 591,8
	-
	-
	

	1.2.
	Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

	1.2.1.
	Основное мероприятие:
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования  «Нижнеилимский муниципальный округ»
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	5 542,2
	-
	-
	-
	5 542,2
	-
	-
	Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	5 542,2
	-
	-
	-
	5 542,2
	-
	-
	

	1.2.2.
	Основное мероприятие:
Техническое обследование муниципальных жилых помещений
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведение 
 технических обследований 
муниципальных помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.3.
	Основное мероприятие:
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых помещений
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Получение заключения государственной экспертизы

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.4.
	Основное мероприятие:
Возмещение затрат, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»
	Администрации Нижнеилимского муниципального округа
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Заключение соглашений (договоров, контрактов) на возмещение затрат, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Нижнеилимский муниципальный округ»

	
	
	
	в том числе: о.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	м.б.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого по Подпрограмме № 3:
	56 296,0
	-
	-
	-
	56 296,0
	-
	-
	 

	в том числе по источникам финансирования:
	 

	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Налоговые и неналоговые доходы бюджета района
	56 296,0
	-
	-
	-
	56 296,0
	-
	-
	 

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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